**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 10 » мая 2017г. № 119

пгт. Забайкальск

**«Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского поселения «Забайкальское» на 2017 - 2026 годы»»**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 года №144 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского поселения «Забайкальское» на 2017 – 2026годы».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в информационном вестнике «Вести Забайкальска» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения «Забайкальское».

Глава городского поселения

«Забайкальское» О.Г. Ермолин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

городского поселения

«Забайкальское»

от 10.05.2017г. №119

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории городского поселения «Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края на 2017-2026 годы»**

**Паспорт**

муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории городского поселения «Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края

на 2017-2026 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории городского поселения «Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края  на 2017-2026 годы» (далее – Программа) |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года [№ 131-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;  - постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»  - распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №1336-р |
| Разработчик программы | Администрация городского поселения «Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края (далее – администрация поселения) |
| Исполнители программы | Администрация городского поселения «Забайкальское» |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация городского поселения «Забайкальское» |
| Цель программы | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории поселения |
| Задачи программы | 1. Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры.  2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения поселения, безопасности дорожного движения. |
| Сроки реализации программы | 2017-2026 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования:  - средства местного бюджета.  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017-2026 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований из краевого бюджета. |
| Мероприятия программы | - разработка проектно-сметной документации;  - приобретение материалов и ремонт дорог;  - мероприятия по организации дорожного движения;  - ремонт пешеходных дорожек, строительство пешеходных переходов. |

**1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами**

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

* демографическое развитие;
* перспективное строительство;
* состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

**1.1. Демографическое развитие муниципального образования**

Городское поселение «Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район» образовано в 1958 году. Административным центром поселения является пгт. Забайкальск, расположен в 480 км от краевого центра. В состав поселения входят пгт. Забайкальск и станция Мациевская с населением 12587 человек, 122 хозяйства.

Застройка поселения представлена различными по этажности домовладениями, имеются многоквартирные дома, здания производственного, социального назначения, торговой сферы и другие.

Общая площадь территории поселения – 5838,49га. Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития поселения характеризуется следующими показателями:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Факт | | |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| Численность населения поселения, человек | 12587 | 12587 | 12590 |

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста.

**2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы.**

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей инженерно-коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории поселения.

Программа направлена на снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

**Основные задачи Программы:**

* модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства;

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

**Сроки и этапы реализации программы.**

Срок действия программы с 2017 года по 2026 год. Реализация Программы будет осуществляться весь период.

**3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, целевые индикаторы**

**3.1. Общие положения**

1. Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

* тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры;

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

1. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.
2. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.
3. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.
4. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.
5. Источниками финансирования мероприятий Программы являются бюджет поселения, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия краевых программ и подлежат уточнению после формирования краевого бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

* 1. **Система дорожной деятельности**

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

1. Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;
2. Обеспечение безопасности дорожного движения.

3. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется администрацией поселения. Для решения задач Программы предполагается использовать объемы и источники финансирования, предусмотренные Программой

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития поселения, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация поселения и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация поселения и Совет депутатов городского поселения «Забайкальское».

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

**4. Оценка эффективности реализации Программы.**

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление инженерно-коммунальной, транспортной инфраструктуры поселения;

- снижение затрат предприятий ЖКХ;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

**ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Содержание и обслуживание сетей уличного освещения | Улучшение транспортной инфраструктуры | Краевой бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| бюджет поселения | **506,94** | **532,3** | **558,9** | **0** | **0** |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации | Подготовка исходной документации | Краевой бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| бюджет поселения | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | Содержание, благоустройство автомобильных  дорог | Повышение безопасности дорожного движения | Краевой бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| бюджет поселения | **3143,0** | **3300,1** | **3465,1** | **0** | **0** |
|  | Краевой бюджет | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | Бюджет поселения | | | **3649,9** | **3832,4** | **4024,0** | **0** | **0** |
|  | Всего | | | **3649,9** | **3832,4** | **4024,0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Содержание и обслуживание сетей уличного освещения | Улучшение транспортной инфраструктуры | Краевой бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| бюджет поселения | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | разработка проектно-сметной документации | Подготовка исходной документации | Краевой бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| бюджет поселения | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | Содержание, благоустройство автомобильных  дорог | Повышение безопасности дорожного движения | Областной бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| бюджет поселения | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | Краевой бюджет | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | Бюджет поселения | | |  |  |  |  |  |
|  | Всего | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |