|  |
| --- |
| **Администрация городского поселения «Забайкальское»****Муниципального района «Забайкальский район»** |
| **Постановление** |
| **«29» июля 2014 г.**  | **№ 237** |
| **пгт. Забайкальск** |
| **Об утверждении муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Забайкальское»** (актуальная редакция) |
| В соответствии с пунктом 1 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3 Закона Забайкальского края "О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края", Уставом городского поселения «Забайкальское», Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, утвержденной Постановлением Правительства Забайкальского края № 373 от 30.06 2014 года **постановляю**: 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Забайкальское»;
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя главы по общим вопросам;
3. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте городского поселения «Забайкальское» и в информационном вестнике «Вести Забайкальска».
 |
| **И.о. Главы городского поселения** **«Забайкальское» О.В. Писарева** |

Утверждена

Постановлением

Администрации городского

поселения «Забайкальское»

№ 237 от 29.07.2014 года

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ**

**ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ»**

**ПАСПОРТ**

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО

ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Забайкальское» (далее - Программа) |
| Дата утверждения Программы | Постановление Администрации городского поселения «Забайкальское от № 237 от 29.07.2014 года" Об утверждении муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Забайкальское» |
| Основание для разработки Программы | Пункт 1 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, пункт 2 статьи 3 Закона Забайкальского края "О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края", Устав городского поселения «Забайкальское», Региональная программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, утвержденной Постановлением Правительства Забайкальского края № 373 от 30.06 2014 года.  |
| Заказчик Программы | Администрация городского поселения «Забайкальское» |
| Основной разработчик Программы | Администрация городского поселения «Забайкальское» |
| Цель и задача Программы | *Цель:* улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Забайкальское», за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.*Задача:* эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения, «Забайкальское» за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества (комплексный либо отдельных видов работ) |
| Срок реализации Программы | 2014 - 2043 годы |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате выполнения мероприятий программы ожидается:проведение своевременного капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Забайкальское», за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу;создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского поселения «Забайкальское» |

Раздел 1. **ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОСНОВНЫЕ**

**ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

В настоящее время техническое состояние большого количества многоквартирных домов в городском поселении «Забайкальское» не соответствует современным требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам жилищного фонда. Главная причина плохого состояния многоквартирного жилищного фонда - многолетнее отсутствие надлежащего технического обслуживания.

Актуальность принятия настоящей Программы обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг и потенциальной аварийностью объектов жилищного фонда, экономические - с высокими эксплуатационными затратами на его содержание.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта.

Реализация указанных принципов должна обеспечить проведение капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет провести комплекс организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий для достижения поставленной цели.

Раздел 2. **ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ПРОГРАММЫ**

Целью Программы является улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Забайкальское», за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Для достижения указанной цели планируется выполнение мероприятий, направленных на решение следующей задачи:

эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Забайкальское», за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

В результате мероприятий Программы будут созданы безопасные и благоприятные условия проживания граждан во всех многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Забайкальское».

Раздел 3. **ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ**

**РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,**

**РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ»**

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Забайкальское», включает в себя:

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

утепление и (или) ремонт фасада;

установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

ремонт фундамента многоквартирного дома.

Дополнительно за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, могут быть профинансированы следующие виды работ:

разработка проектной документации, в случае если законодательством Российской Федерации требуется ее разработка;

проведение государственной экспертизы проекта, историко-культурной экспертизы в отношении многоквартирных домов, признанных официально памятниками архитектуры, в случае если законодательством Российской Федерации требуется проведение таких экспертиз;

осуществление строительного контроля.

Раздел 4. **ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

[Перечень](#Par151) многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Забайкальское», в отношении которых на период реализации Программы планируется проведение капитального ремонта общего имущества, приведен в приложении N 1 к настоящей Программе.

Раздел 5. **ПОРЯДОК АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Основаниями для актуализации Программы могут являться:

выбытие или появление многоквартирных домов, подлежащих исключению (включению) из Программы (в Программу);

изменение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу;

изменение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу;

иные основания, влекущие необходимость внесения изменений в Программу.

Программа подлежит актуализации не реже чем один раз в год в срок не позднее 30 апреля года, предшествующего году реализации Программы. При актуализации Программы утверждается перечень домов, включенных (исключенных) в Программу (из Программы), а также перечень домов, по которым изменена очередность проведения капитальных ремонтов.

Внесение в Программу изменений, предусматривающих сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества, не допускается, за исключением случаев принятия соответствующего решения собственниками помещений в конкретном многоквартирном доме.

При актуализации Программы одновременно осуществляется актуализация соответствующих краткосрочных планов реализации Программы.

Раздел 6. **ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ КРАТКОСРОЧНЫХ**

**ПЛАНОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Разработка краткосрочных планов реализации Программы направлена на конкретизацию сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с определением необходимого объема финансирования.

Краткосрочные планы реализации Программы разрабатываются сроком на двухлетний период.

Подготовка и утверждение краткосрочных планов реализации Программы включают в себя следующие этапы:

Администрация городского поселения «Забайкальское» разрабатывает краткосрочные планы реализации Программы и направляют их в Министерство территориального развития Забайкальского края в срок до 1 июня года, предшествующего году реализации Программы;

Краткосрочный план реализации Программы конкретизирует сроки проведения капитального ремонта, уточняет планируемые виды работ/услуг по капитальному ремонту.

Краткосрочные планы разрабатываются на основе фактических смет, разработанных для каждого дома, включенного в краткосрочный план. Краткосрочный план содержит следующие данные:

многоквартирный дом, его адрес;

вид работ (услуг) по капитальному ремонту с указанием технических/конструктивных элементов объекта общего имущества, подлежащих такому ремонту, исходя из сметы, составленной на такие работы;

объем финансирования на проведение капитального ремонта.

Краткосрочные планы реализации Программы подлежат опубликованию.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 |
| к Муниципальной программе капитального ремонта |
| общего имущества в многоквартирных домах, |
| расположенных на территории городского поселения "Забайкальское", |
| утвержденной постановлением Администрации городского посления "Забайкальское" |
| от 29 июля 2014 года № 237 (в редакции постановления  |
| Администрации городского посления "Забайкальское" от 29 января 2015 года № 19  |
| от 04 марта 2015 года № 94) |
| **Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Забайкальское» в отношении которых, на период реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, планируется проведение капитального ремонта общего имущества**(с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского «Забайкальское»от 29 января 2015 года № 19, от 04 марта 2015 года № 94) |
|  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Муниципальное образование** | **Адрес многоквартирного дома** | **Вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества** | **Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Ведерникова, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 2 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Ведерникова, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 3 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Ведерникова, д. 1 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 4 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Ведерникова, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 5 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Ведерникова, д. 1 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 6 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Ведерникова, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 7 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Ведерникова, д. 2 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 8 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Ведерникова, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 9 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Ведерникова, д. 2 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 10 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Ведерникова, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 11 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Ведерникова, д. 4 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 12 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Ведерникова, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 13 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Ведерникова, д. 4 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 14 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Ведерникова, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 15 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Ведерникова, д. 6 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 16 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Ведерникова, д. 6 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 17 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Ведерникова, д. 6 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 18 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Даурская, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 19 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Даурская, д. 10 | Ремонт крыши | 2035-2037 |
| 20 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Даурская, д. 10 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 21 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Даурская, д. 10 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 22 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Даурская, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 23 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Даурская, д. 12 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 24 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Даурская, д. 12 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 25 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Даурская, д. 12 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 26 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Даурская, д. 8 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 27 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Даурская, д. 8 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 28 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Даурская, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 29 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Даурская, д. 8 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 30 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 31 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 32 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 10 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 33 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 10 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 34 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 10 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 35 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 36 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 37 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2017-2019 |
| 38 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 39 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 40 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 41 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 42 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 12 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 43 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 12 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 44 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 12 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 45 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 46 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 47 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 14 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 48 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 14 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 49 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 14 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 50 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 51 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 52 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 53 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 54 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 16 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 55 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 16 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 56 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 16 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 57 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 58 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 59 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 60 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 18 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 61 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 18 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 62 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 18 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 63 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 64 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 2 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 65 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 66 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 67 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 68 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 2 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 69 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 70 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 2 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 71 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 72 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 73 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 74 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 75 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 20 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 76 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 20 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 77 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 20 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 78 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 79 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 22 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 80 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 22 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 81 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 22 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 82 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 83 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 84 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 85 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 86 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 26 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 87 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 26 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 88 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 26 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 89 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 90 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 91 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 30 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 92 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 30 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 93 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 30 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 94 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 31 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 95 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 31 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 96 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 31 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 97 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 31 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 98 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 31 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 99 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 31 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 100 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 32 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2016 |
| 101 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 32 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 102 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 32 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 103 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 32 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 104 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 32 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 105 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 33 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 106 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 33 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 107 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 33 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 108 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 33 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 109 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 34 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 110 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 34 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 111 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 34 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 112 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 34 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 113 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 34 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 114 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 35 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 115 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 35 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 116 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 35 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 117 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 35 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 118 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 35 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 119 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 120 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 121 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 36 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 122 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 36 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 123 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 36 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 124 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 37 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 125 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 37 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 126 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 37 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 127 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 37 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 128 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 37 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 129 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 37 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 130 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 37 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 131 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 38 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 132 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 38 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 133 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 38 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 134 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 38 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 135 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 38 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 136 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 137 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 4 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 138 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 139 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 140 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 141 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 4 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 142 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 143 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 4 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 144 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 40 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 145 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 40 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 146 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 40 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 147 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 40 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 148 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 40 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 149 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 40 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 150 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 42 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 151 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 42 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 152 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 42 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 153 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 42 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 154 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 46 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 155 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 46 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 156 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 46 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 157 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 46 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 158 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 159 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| 160 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 161 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 162 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 163 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 5 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 164 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 5 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 165 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 5 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 166 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 50 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 167 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 50 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 168 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 50 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 169 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 50 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 170 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 52 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 171 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 52 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 172 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 52 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 173 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 52 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 174 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 52 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 175 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 58 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 176 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 58 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 177 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 58 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 178 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 58 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 179 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 58 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 180 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 60 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 181 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 60 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 182 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 60 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 183 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 60 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 184 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 8 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 185 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 186 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 8 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 187 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 8 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 188 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 189 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 190 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| 191 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 192 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 193 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 1 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 194 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 195 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 1 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 196 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 197 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
| 198 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 199 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 200 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 201 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 202 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 203 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 10 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 204 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 10 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 205 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 10 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 206 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 207 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 16 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 208 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 16 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 209 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 16 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 210 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 17а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2035-2037 |
| 211 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 17а | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 212 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 17а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 213 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 17а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2026-2028 |
| 214 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 17а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 215 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 17а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2026-2028 |
| 216 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 17а | Ремонт крыши | 2035-2037 |
| 217 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 17а | Ремонт фасада | 2029-2031 |
| 218 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 17а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 219 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 220 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 19 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 221 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 222 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 223 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 224 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 225 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 19 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 226 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 19 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 227 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 19 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 228 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 229 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 230 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 231 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 232 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 2 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 233 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 234 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 2 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 235 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 2 | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |
| 236 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 237 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 238 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 21 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 239 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2032-2034 |
| 240 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 241 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 242 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 21 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 243 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 21 | Ремонт фасада | 2017-2019 |
| 244 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 21 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 245 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2017-2019 |
| 246 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 247 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 23 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 248 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 249 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 250 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 251 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 252 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 23 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 253 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 23 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 254 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 23 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 255 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 256 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 257 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 258 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 259 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 3 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 260 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 3 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 261 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 3 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 262 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 3 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 263 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 264 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 265 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 266 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 36 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 267 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 36 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 268 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 36 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 269 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 270 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 37 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 271 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 37 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 272 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 37 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 273 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 37 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 274 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 37 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 275 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 37 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 276 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 37 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 277 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 45 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 278 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 45 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 279 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 45 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 280 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 45 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 281 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 45 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 282 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 45 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 283 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 45 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 284 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 47 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 285 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 47 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 286 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 47 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 287 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 47 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 288 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 47 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 289 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 47 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 290 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 49 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 291 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 49 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 292 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 49 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 293 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 49 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 294 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 5 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 295 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 5 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 296 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 5 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 297 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 298 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 299 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 300 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 301 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 51 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 302 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 51 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 303 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 51 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 304 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 53 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 305 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 53 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 306 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 53 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 307 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 53 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 308 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 55 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 309 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 55 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 310 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 55 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 311 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 55 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 312 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 55 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 313 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 55 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 314 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 55 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 315 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 56а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 316 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 56а | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 317 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 56а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 318 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 56а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 319 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 56а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 320 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 56а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 321 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 56а | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 322 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 56а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 323 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 57 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 324 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 57 | Ремонт крыши | 2035-2037 |
| 325 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 57 | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | 2029-2031 |
| 326 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 57 | Ремонт фасада | 2029-2031 |
| 327 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 57 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 328 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 57 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 329 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 57 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2023-2025 |
| 330 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 57 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 331 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 57 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2035-2037 |
| 332 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 57 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 |
| 333 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 334 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 335 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 336 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 337 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 338 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 339 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 340 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт подвальных помещений | 2017-2019 |
| 341 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 342 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| 343 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 344 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 345 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 8 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 346 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 8 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 347 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 8 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 348 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 349 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 81 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 350 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 81 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 351 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 81 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 352 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 81 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 353 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 81 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 354 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 83 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 355 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 83 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 356 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 83 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 357 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 83 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 358 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 83 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 359 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 85 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 360 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 85 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 361 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 85 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 362 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 85 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 363 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 85 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 364 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 365 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 366 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 367 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 368 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 1 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 369 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 1 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 370 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 1 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 371 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 372 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 373 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 374 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 13 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 375 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 13 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 376 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 13 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 377 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 378 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 379 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 380 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 15 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 381 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 15 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 382 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 15 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 383 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 384 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 385 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 386 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 17 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 387 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 17 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 388 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 17 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 389 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 390 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 391 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 392 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 393 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 394 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 2 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 395 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 2 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 396 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 2 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 397 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 398 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 399 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 400 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 401 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 23 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 402 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 23 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 403 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 23 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 404 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 405 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 24 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 406 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 24 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 407 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 24 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 408 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 409 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 410 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 24а | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 411 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 24а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 412 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 24а | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 413 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 24а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 414 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 415 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 416 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 417 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 25 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 418 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 25 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 419 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 25 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 420 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 421 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 422 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 26 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 423 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 424 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 425 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 426 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 427 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 26 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 428 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 26 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 429 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 26 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 430 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 431 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 432 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 433 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 27 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 434 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 27 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 435 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 27 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 436 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 437 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 28 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 438 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 439 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2017-2019 |
| 440 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 441 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 442 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 28 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 443 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 28 | Ремонт фасада | 2017-2019 |
| 444 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 28 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 445 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 446 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 3 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 447 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 448 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 449 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 450 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 451 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 3 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 452 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 3 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 453 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 3 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 454 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 455 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 30 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 456 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 457 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 458 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 459 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 460 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 30 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 461 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 30 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 462 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 30 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 463 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 31 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 464 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 31 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 465 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 31 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 466 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 31 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 467 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 31 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 468 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 32 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 469 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 32 | Ремонт крыши | 2029-2031 |
| 470 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 32 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 471 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 32 | Ремонт фасада | 2023-2025 |
| 472 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 32 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 473 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 32 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 474 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 32 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2038-2040 |
| 475 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 33 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 476 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 33 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 477 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 33 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 478 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 33 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 479 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 33 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 480 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 33 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 481 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 35 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 482 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 35 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 483 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 35 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 484 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 35 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 485 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 35 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 486 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 35 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 487 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 488 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2035-2037 |
| 489 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2017-2019 |
| 490 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 491 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 492 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 4 | Ремонт крыши | 2026-2028 |
| 493 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 494 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 4 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 495 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 42 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 496 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 42 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 497 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 42 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 498 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 42 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 499 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 44 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 500 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 44 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 501 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 44 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 502 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 44 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 503 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 46 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 504 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 46 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 505 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 46 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 506 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 46 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 507 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 47 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 508 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 47 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 509 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 47 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 510 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 47 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 511 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 47 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 512 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 47 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 513 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 48 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 514 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 48 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 515 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 48 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 516 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 48 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 517 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 49 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 518 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 49 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 519 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 49 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2017-2019 |
| 520 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 49 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 521 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 49 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 522 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 49 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 523 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 49 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 524 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 49 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 525 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 50 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 526 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 50 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 527 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 50 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 528 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 50 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 529 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 50 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 530 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 50 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 531 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 532 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 533 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 534 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 535 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 536 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 51 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 537 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 51 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 538 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 51 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 539 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 52 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 540 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 52 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 541 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 52 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 542 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 52 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 543 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 52 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 544 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 52 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 545 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 53 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 546 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 53 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 547 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 53 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 548 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 53 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 549 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 53 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 550 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 53 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 551 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 53 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 552 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 54 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 553 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 54 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 554 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 54 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 555 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 54 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 556 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 54 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 557 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 54 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 558 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 54 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 559 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 55 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 560 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 55 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 561 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 55 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 562 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 55 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 563 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 55 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 564 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 55 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 565 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 55 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 566 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 55 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 567 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 56 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 568 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 56 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 569 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 56 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 570 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 56 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 571 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 56 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 572 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 56 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 573 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 57 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 574 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 57 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 575 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 57 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 576 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 57 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 577 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 58 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 578 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 58 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 579 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 58 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 580 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 58 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 581 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 58 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 582 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 58 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 583 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 58 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 584 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 59 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 585 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 59 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 586 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 59 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 587 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 59 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 588 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 59 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 589 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 59 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 590 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 61 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 591 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 61 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 592 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 61 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 593 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 61 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 594 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 61 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 595 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 61 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 596 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 61 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 597 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 61 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 598 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 62 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 599 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 62 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 600 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 62 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 601 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 62 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2017-2019 |
| 602 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 62 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 603 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 62 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 604 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 62 | Ремонт крыши | 2029-2031 |
| 605 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 62 | Ремонт фасада | 2023-2025 |
| 606 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 62 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 607 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 63 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 608 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 63 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 609 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 63 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 610 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 63 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 611 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 65 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 612 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 65 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 613 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 65 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 614 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 65 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 615 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 7 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 616 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 7 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 617 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 618 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 7 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 619 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 74 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 620 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 74 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 621 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 74 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 622 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 74 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 623 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 76 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 624 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 76 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 625 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 76 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 626 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 76 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 627 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 9 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 628 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 9 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 629 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 630 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 9 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 631 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 632 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2032-2034 |
| 633 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2017-2019 |
| 634 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 635 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 636 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 1 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 637 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 1 | Ремонт фасада | 2017-2019 |
| 638 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 1 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 639 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 32 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 640 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 32 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 641 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 32 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 642 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 32 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 643 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 32 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 644 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 32 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 645 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 32 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 646 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 647 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 5 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 648 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2032-2034 |
| 649 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2017-2019 |
| 650 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 651 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 652 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 5 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 653 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 5 | Ремонт фасада | 2017-2019 |
| 654 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 5 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 655 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 656 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 7 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 657 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2035-2037 |
| 658 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 7 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 659 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 7 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 660 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 661 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 7 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 662 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 663 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 664 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Новая, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 665 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Новая, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 666 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Новая, д. 1 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 667 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Новая, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 668 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Новая, д. 1 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 669 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Новая, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 670 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Новая, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 671 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Новая, д. 4 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 672 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Новая, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 673 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Новая, д. 4 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 674 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 675 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 676 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| 677 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 678 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 679 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 1 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 680 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 681 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 1 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 682 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 683 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 684 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 685 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 686 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 10 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 687 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 10 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 688 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 10 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 689 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 690 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 691 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 692 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 693 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 694 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 12 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 695 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 12 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 696 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 12 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 697 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 698 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 699 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 700 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 701 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 14 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 702 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 14 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 703 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 14 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 704 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 2 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 705 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 2 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 706 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 2 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 707 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 708 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 709 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 710 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 711 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 712 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 3 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 713 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 3 | Ремонт фасада | 2032-2034 |
| 714 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 3 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 715 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 716 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 8 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 717 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 8 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 718 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 8 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 719 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 720 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 1 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 721 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 1 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 722 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 723 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 724 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 725 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 6 | Ремонт крыши | 2035-2037 |
| 726 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 |
| 727 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 6 | Ремонт фасада | 2029-2031 |
| 728 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 6 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 729 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 6А | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 730 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 6А | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 731 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 6А | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 732 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 6А | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 733 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 7 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 734 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 735 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 7 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 736 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 7 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 737 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 9 | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 738 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 9 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 739 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 9 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 740 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |