АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| пгт. Забайкальск « 07 » декабря 2020 года | № 237 |
| --- | --- |

О внесении изменений в  приложение №1

к Муниципальной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Забайкальское»

Администрация городского поселения «Забайкальское» постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в приложение №1 к Муниципальной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Забайкальское», утвержденной постановлением городского поселения «Забайкальское» от 29.07.2014года  №237 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского поселения «Забайкальское» от    29.01.2015года №19,  от 04.03.2015года №94, от 06.09.2017года №196, от 12.12.2019 года №306,  от 16.04.2020года №85,  от 05.06.2020года №127, от 02.12.2020года №234).

Глава городского поселения

«Забайкальское»                                                               О.Г.Ермолин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением  администрации

городского поселения

«Забайкальское»

от 07.12.2020г. №237

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в приложение №1 к

Муниципальной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Забайкальское», утвержденной постановлением администрации городского поселения «Забайкальское»

от 29.07.2014года №237

Приложение №1 изложить в следующей редакции:

| «Приложение № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к Муниципальной программе капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общего имущества в многоквартирных домах, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расположенных на территории городского поселения 2Забайкальское», |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 29 июля 2014 года № 237 (в редакции постановления городского поселения 2Забайкальское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 07 декабря 2020 года № 237 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень многоквартирных домов, в отношении которых, на период реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, Расположенных на территории городского поселения «Забайкальское» планируется проведение капитального ремонта общего имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п/п | Муниципальное образование | Адрес многоквартирного дома | Вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Ведерникова, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Ведерникова, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Ведерникова, д. 1 | Ремонт крыши | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Ведерникова, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Ведерникова, д. 1 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Ведерникова, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Ведерникова, д. 2 | Ремонт крыши | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Ведерникова, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Ведерникова, д. 2 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Ведерникова, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Ведерникова, д. 4 | Ремонт крыши | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Ведерникова, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Ведерникова, д. 4 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Ведерникова, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Ведерникова, д. 6 | Ремонт крыши | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Ведерникова, д. 6 | Ремонт фасада | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Ведерникова, д. 6 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Верхняя, д. 2а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Верхняя, д. 2а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Верхняя, д. 2а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Верхняя, д. 2а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Верхняя, д. 2а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Верхняя, д. 2а | Ремонт фасада | 2035-2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Верхняя, д. 2а | Ремонт крыши | 2038-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Верхняя, д. 2а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Верхняя, д. 2а | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Даурская, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Даурская, д. 10 | Ремонт крыши | 2035-2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Даурская, д. 10 | Ремонт фасада | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Даурская, д. 10 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 1б | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 1б | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 1б | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 1б | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 1б | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 1б | Ремонт фасада | 2035-2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 1б | Ремонт крыши | 2038-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 1б | Ремонт фундамента | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 1б | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 10 | Ремонт крыши | 2038-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 10 | Ремонт фасада | 2035-2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 10 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2038-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2038-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2017-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 12 | Ремонт крыши | 2038-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 12 | Ремонт фасада | 2035-2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 12 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 2 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 2 | Ремонт крыши | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 2 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 26 | Ремонт крыши | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 26 | Ремонт фасада | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 26 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 30 | Ремонт крыши | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 30 | Ремонт фасада | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 30 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 31 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2038-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 31 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 31 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 31 | Ремонт крыши | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 31 | Ремонт фасада | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 31 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 36 | Ремонт крыши | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 36 | Ремонт фасада | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 36 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 38 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 38 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 38 | Ремонт крыши | 2038-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 38 | Ремонт фасада | 2035-2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 38 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 4 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 4 | Ремонт крыши | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 4 | Ремонт фасада | 2032-2034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 4 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 46 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 46 | Ремонт крыши | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 46 | Ремонт фасада | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 46 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 5 | Ремонт крыши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 5 | Ремонт фасада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 5 | Ремонт фундамента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 50 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 50 | Ремонт крыши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 50 | Ремонт фасада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 50 | Ремонт фундамента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 50 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 50 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 1 | Ремонт крыши | 2038-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 1 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 10 | Ремонт крыши | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 10 | Ремонт фасада | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 10 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 16 | Ремонт крыши | 2038-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 16 | Ремонт фасада | 2035-2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 16 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 17а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2035-2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 17а | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 17а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 17а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2026-2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 17а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 17а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2026-2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 17а | Ремонт крыши | 2035-2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 17а | Ремонт фасада | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 17а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 19 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 19 | Ремонт крыши | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 19 | Ремонт фасада | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 19 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 2 | Ремонт крыши | 2038-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 2 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 2 | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 21 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2032-2034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 21 | Ремонт крыши | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 21 | Ремонт фасада | 2017-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 21 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2017-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 23 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 23 | Ремонт фасада | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 23 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 23 | Ремонт крыши | 2017-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 3 | Ремонт крыши | 2038-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 3 | Ремонт фасада | 2035-2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 3 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 3 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 36 | Ремонт крыши | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 36 | Ремонт фасада | 2032-2034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 36 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 37 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 37 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 37 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 37 | Ремонт крыши | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 37 | Ремонт фасада | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 37 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 37 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 49 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 49 | Ремонт крыши | 2038-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 49 | Ремонт фасада | 2035-2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 49 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 49 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 49 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 53 | Ремонт крыши | 2017-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 53 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 53 | Ремонт фасада | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 53 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 53 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 53 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 55 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 55 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 55 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 55 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 55 | Ремонт крыши | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 55 | Ремонт фасада | 2038-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 55 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 56а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 56а | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 56а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2021-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 56а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 56а | Ремонт крыши | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 56а | Ремонт фасада | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 56а | Ремонт фундамента | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 56а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2035-2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 57 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 57 | Ремонт крыши | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 57 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2035-2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 57 | Ремонт фасада | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 57 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 57 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 57 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 57 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 57 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 57 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2035-2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт крыши | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт фасада | 2038-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 8 | Ремонт крыши | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 8 | Ремонт фасада | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 8 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 83 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 83 | Ремонт крыши | 2017-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 83 | Ремонт фасада | 2038-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 83 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 83 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 85 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 85 | Ремонт крыши | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 85 | Ремонт фасада | 2038-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 85 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 85 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 1 | Ремонт крыши | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 1 | Ремонт фасада | 2038-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 1 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 15 | Ремонт крыши | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 15 | Ремонт фасада | 2038-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 15 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 17 | Ремонт крыши | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 17 | Ремонт фасада | 2017-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 17 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 2 | Ремонт крыши | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 2 | Ремонт фасада | 2038-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 2 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 24 | Ремонт крыши | 2035-2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 24 | Ремонт фасада | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 24 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 26 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 26 | Ремонт крыши | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 26 | Ремонт фасада | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 26 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 28 | Ремонт подвальных помещений | 2038-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 28 | Ремонт крыши | 2017-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 28 | Ремонт фасада | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 28 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 3 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 202-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 3 | Ремонт крыши | 2017-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 3 | Ремонт фасада | 2032-2034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 3 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 30 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 30 | Ремонт фасада | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 30 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 30 | Ремонт крыши | 2017-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 33 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 33 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 33 | Ремонт крыши | 2038-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 33 | Ремонт фасада | 2035-2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 33 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 33 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 4 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2035-2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2017-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 4 | Ремонт крыши | 2026-2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 4 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 44 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 44 | Ремонт крыши | 2038-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 44 | Ремонт фасада | 2035-2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 44 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 47 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 47 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 47 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 47 | Ремонт крыши | 2017-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 47 | Ремонт фасада | 2035-2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 47 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 57 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 57 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 57 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 57 | Ремонт крыши | 2038-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 57 | Ремонт фасада | 2035-2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 57 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 58 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2035-2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 58 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2035-2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 58 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 58 | Ремонт крыши | 2038-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 58 | Ремонт фасада | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 58 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 62 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 62 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 62 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 62 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2017-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 62 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 62 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 62 | Ремонт крыши | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 62 | Ремонт фасада | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 62 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 76 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 76 | Ремонт крыши | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 76 | Ремонт фасада | 2035-2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 76 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2032-2034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2017-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 1 | Ремонт крыши | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 1 | Ремонт фасада | 2017-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 1 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 5 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2032-2034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 5 | Ремонт крыши | 2017-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 5 | Ремонт фасада | 2017-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 5 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 7 | Ремонт крыши | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2035-2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 7 | Ремонт фасада | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 7 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 7 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 1 | Ремонт крыши | 2017-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 1 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 2 | Ремонт крыши | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 2 | Ремонт фасада | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 2 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 24а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2035-2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 24а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2032-2034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 24а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2032-2034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 24а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2032-2034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 24а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2026-2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 24а | Ремонт фасада | 2026-2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 24а | Ремонт крыши | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 24а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 24а | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 26а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2026-2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 26а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 26а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 26а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 26а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 26а | Ремонт фасада | 2038-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 26а | Ремонт крыши | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 26а | Ремонт фундамента | 2026-2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 26а | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 3 | Ремонт крыши | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 3 | Ремонт фасада | 2032-2034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 3 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 36а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2035-2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 36а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2026-2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 36а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 202-202/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 36а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2032-2034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 36а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 36а | Ремонт фасада | 2038-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 36а | Ремонт крыши | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 36а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 36а | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 38а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 38а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 38а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 38а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2038-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 38а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 38а | Ремонт фасада | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 38а | Ремонт крыши | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 38а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 38а | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Рабочая, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Рабочая, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Рабочая, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Рабочая, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Рабочая, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Рабочая, д. 5 | Ремонт фасада | 2032-2034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Рабочая, д. 5 | Ремонт крыши | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Рабочая, д. 5 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Рабочая, д. 5 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Рабочая, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2032-2034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Рабочая, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Рабочая, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Рабочая, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2026-2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Рабочая, д. 6 | Ремонт фасада | 2035-2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Рабочая, д. 6 | Ремонт крыши | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Рабочая, д. 6 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Рабочая, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2032-2034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Рабочая, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Рабочая, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Рабочая, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2026-2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Рабочая, д. 7 | Ремонт фасада | 2035-2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Рабочая, д. 7 | Ремонт крыши | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Рабочая, д. 7 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 6 | Ремонт крыши | 2035-2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 6 | Ремонт фасада | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 6 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 6А | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 6А | Ремонт фундамента | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 6А | Ремонт крыши | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 6А | Ремонт фасада | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 6А | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 6А | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 6А | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 6А | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 7 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 7 | Ремонт фасада | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 7 | Ремонт крыши | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 9 | Ремонт фасада | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 9 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 9 | Ремонт крыши | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |