**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| « 26 » марта 2021 года | № 91 |

пгт. Забайкальск

**О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Забайкальское» от 16.09.2019 года № 245 «Об утверждении Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края в городском поселении «Забайкальское» на 2020-2022 годы»**

# В связи с возникшей необходимостью постановляю:

# 1. Внести изменения в постановление администрации городского поселения «Забайкальское» от 16.09.2019 года № 245 «Об утверждении Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края в городском поселении «Забайкальское» на 2020-2022 годы».

# 2. Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края в городском поселении «Забайкальское» на 2020-2022 годы изложить в новой редакции (приложение таблицы 1,2,3).

# 3. Настоящее постановление опубликовать в информационном вестнике «Вести Забайкальска» и на официальном сайте городского поселения «Забайкальское» www.zabadm.ru.

# 4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

# 5. Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения

Забайкальское» О.Г.Ермолин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | | | | | |  | | |  |  | | | | | | | |  |  |  | |  | | |  |  | |  | | | |  |  |  | | | | |
| **УТВЕРЖДЕНЫ**  постановлением администрации городского поселения  «Забайкальское» от 26 марта 2020г. № 91  **Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения "Забайкальское", на 2020-2022 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения "Забайкальское", в отношении которых на период 2020-2022 годы планируется проведение капитального ремонта общего имущества** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Адрес МКД | | | Способ формирования фонда капитального ремонта | | | Год | | | | Материал стен | | | | Количество этажей | | | Количество подъездов | | | общая площадь МКД, всего | | Площадь помещений МКД | | | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | **Стоимость капитального ремонта** | | | | | | | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановый год завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | | | всего | | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | | всего | | | в том числе: | | | | | | | |
| за счет средств Фонда | | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | | | за счет средств иных источников |
| кв.м | | кв.м | | кв.м | | чел. | руб. | | | руб. | | руб. | руб. | руб. | | |  | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | | | 3 | | | 4 | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | 13 | | | 14 | | 15 | 16 | 17 | | | 18 | 19 | 20 | 21 |
| **2020 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **Итого по муниципальному району "Забайкальский район":** | | | | **X** | **X** | | | **X** | | | **X** | | | | **X** | | | **X** | | | **28690,50** | | 23854,5 | | **22516,30** | | **701** | **9 785 478,35** | | | **0** | | **0** | **0** | **9 785 478,35** | | | **0** | **X** | **X** | **X** |
| **в том числе по городскому поселению "Забайкальское":** | | | | **X** | **X** | | | **X** | | | **X** | | | | **X** | | | **X** | | | **28690,50** | | 23854,5 | | **22516,30** | | **701** | **9 785 478,35** | | | **0** | | **0** | **0** | **9 785 478,35** | | | **0** | **X** | **X** | **X** |
| 1 | | пгт. Забайкальск,  ул. *Ж*елезнодорожная, д. 2 | | Общий счет РО | 1983 | | | X | | | кирпич | | | | 5 | | | 4 | | | 3 502,0 | | 2 747,60 | | 2 713,1 | | 88 | 735 660,00 | | | 0 | | 0,00 | 0 | 735 660,00 | | | 0 | 267,75 | 477,50 | 12.2020 |
| 2 | | пгт. Забайкальск,  ул. Комсомольская, д. 55 | | Общий счет РО | 1956 | | | X | | | кирпич | | | | 2 | | | 2 | | | 427,0 | | 382,5 | | 382,5 | | 18 | 109 971,60 | | | 0 | | 0 | 0 | 109 971,60 | | | 0 | 287,51 | 526,66 | 12.2020 |
| 3 | | пгт. Забайкальск,  ул. Комсомольская, д. 56а | | общий счет РО | 1976 | | | X | | | кирпич | | | | 2 | | | 2 | | | 970,4 | | 621,6 | | 537,9 | | 14 | 153 838,80 | | | 0 | | 0 | 0 | 153 838,80 | | | 0 | 247,49 | 526,66 | 12.2020 |
| 4 | | пгт. Забайкальск,  ул. Красноармейская, д. 3 | | Общий счет РО | 1989 | | | Х | | | кирпич | | | | 5 | | | 6 | | | 5 870,2 | | 4 386,6 | | 4 386,6 | | 140 | 1 976 475,60 | | | 0 | | 0 | 0 | 1 976 475,60 | | | 0 | 450,57 | 1 065,00 | 12.2020 |
| 5 | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 17 | | Общий счет РО | 1951 | | | х | | | кирпич | | | | 2 | | | 2 | | | 455,8 | | 414,4 | | 414,4 | | 21 | 363 487,55 | | | 0 | | 0 | 0 | 363 487,55 | | | 0 | 1065,00 | 1065,00 | 12.2020 |
| 6 | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 28 | | Общий счет РО | 2009 | | | X | | | кирпич | | | | 5 | | | 4 | | | 3 061,8 | | 2 749,8 | | 2 749,8 | | 94 | 2 780 618,40 | | | 0 | | 0 | 0 | 2 780 618,40 | | | 0 | 1011,21 | 1 065,00 | 12.2020 |
| 7 | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 30 | | Общий счет РО | 1989 | | | X | | | кирпич | | | | 5 | | | 1 | | | 3 049,3 | | 2 534,5 | | 2 534,5 | | 75 | 2 010 438,00 | | | 0 | | 0 | 0 | 2 010 438,00 | | | 0 | 793,23 | 1 297,92 | 12.2020 |
| 8 | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 62 | | Общий счет РО | 1999 | | | 7 | | | кирпич | | | | 7 | | | 3 | | | 7 520,0 | | 6 209,0 | | 5 296,4 | | 107 | 990 625,20 | | | 0 | | 0 | 0 | 990 625,20 | | | 0 | 159,55 | 366,61 | 12.2020 |
| 9 | | пгт. Забайкальск,  ул. Нагорная, д. 5 | | Общий счет РО | 1994 | | | X | | | кирпич | | | | 5 | | | 5 | | | 3 834,0 | | 3 808,5 | | 3 501,1 | | 144 | 664 363,20 | | | 0 | | 0 | 0 | 664 363,20 | | | 0 | 174,44 | 271,74 | 12.2020 |
| **2021 год** | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **Итого по муниципальному району "Забайкальский район":** | | | | **X** | | **X** | | | **X** | | | **X** | | | | **X** | | | **X** | | **21746,10** | | **18885,4** | | **18459,40** | | **636** | **14 254 736,56** | | | **0** | |  | **0** | **14 254 736,56** | | | **0** | **X** | **X** | **X** |
| **в том числе по городскому поселению "Забайкальское":** | | | | **X** | | **X** | | | **X** | | | **X** | | | | **X** | | | **X** | | **21746,10** | | **18885,4** | | **18459,40** | | **636** | **14 254 736,56** | | | **0** | |  | **0** | **14 254 736,56** | | | **0** | **X** | **X** | **X** |
| 1 | | | пгт. Забайкальск,  ул. Железнодорожная, д. 2 | Общий счет РО | | 1983 | | | X | | | кирпич | | | | 5 | | | 4 | | 3 502,0 | | 2 747,60 | | 2 713,1 | | 88 | 3 055 670,40 | | | 0 | | 0 | 0 | 3 055 670,40 | | | 0 | 1112,12 | 1286,61 | 12.2021 |
| 2 | | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 3 | общий счет РО | | 1977 | | | X | | | кирпич | | | | 2 | | | 2 | | 792,0 | | 728,0 | | 728,0 | | 26 | 302 229,20 | | | 0 | | 0 | 0 | 302 229,20 | | | 0 | 415,15 | 415,15 | 12.2021 |
| 3 | | | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 56а | общий счет РО | | 1976 | | | X | | | кирпич | | | | 2 | | | 2 | | 970,4 | | 621,6 | | 537,9 | | 14 | 1 037 000,00 | | | 0 | | 0 | 0 | 1 037 000,00 | | | 0 | 1281,04 | 1281,04 | 12.2021 |
| 4 | | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 4 | Общий счет РО | | 1997 | | | Х | | | кирпич | | | | 9 | | | 5 | | 8 083,8 | | 7 099,9 | | 7 099,9 | | 259 | 3 225 889,99 | | | 0 | | 0 | 0 | 3 225 889,99 | | | 0 | 454,36 |  | 12.2021 |
| 5 | | | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 30 | Общий счет РО | | 1989 | | | X | | | кирпич | | | | 5 | | | 1 | | 3 049,3 | | 2 534,5 | | 2 534,5 | | 75 | 896 997,00 | | | 0 | | 0 | 0 | 896 997,00 | | | 0 | 353,91 | 366,61 | 12.2021 |
| 6 | | | пгт. Забайкальск,  ул. Нагорная, д. 5 | Общий счет РО | | 1994 | | | X | | | кирпич | | | | 5 | | | 5 | | 3 834,0 | | 3 808,5 | | 3 501,1 | | 144 | 897 999,77 | | | 0 | | 0 | 0 | 897 999,77 | | | 0 | 235,79 | 366,61 | 12.2021 |
| 7 | | | пгт. Забайкальск,  ул.Пограничная, д.36а | Общий счет РО | | 1994 | | | X | | | кирпич | | | | 5 | | | 2 | | 1 514,90 | | 1 344,90 | | 1 344,90 | | 30 | 4 838 950,20 | | | 0 | | 0 | 0 | 4 838 950,20 | | | 0 | 3598,00 | 3598,00 | 12.2021 |
| **2022 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **Итого по муниципальному району "Забайкальский район":** | | | | **X** | | **X** | | | **X** | | | **X** | | | | **X** | **X** | | | **7059,0** | | | **5 959,4** | | **5 959,4** | | **213** | **10 049 891,4** | | | **00** | | **0** | **0** | **10 049 891,4** | | | **0** | **X** | **X** | **X** |
| **в том числе по городскому поселению "Забайкальское":** | | | | **X** | | **X** | | | **X** | | | **X** | | | | **X** | **X** | | | **7059,0** | | | **5 959,4** | | **5 959,4** | | **213** | **10 049 891,4** | | | **00** | | **0** | **0** | **10 049 891,4** | | | **0** | **X** | **X** | **X** |
| 1 | | | пгт. Забайкальск,  ул. Комсомольская, д. 2 | Общий счет РО | | 1983 | | | X | | | кирпич | | | | 4 | 2 | | | 1 678,0 | | | 1 203,0 | | 1 203,0 | | 34 | 2 844 577,71 | | | 0 | | 0 | 0 | 2 844 577,71 | | | 0 | 2 364,57 | 2 364,57 | 12.2022 |
| 2 | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | пгт. Забайкальск,  ул. Комсомольская, д. 7 | Общий счет РО | 1952 | X | кирпич | | Общий счет РО | | 1969 | | | X | | | кирпич | | | | 2 | 2 | | | 794,0 | | | 740,0 | | 740,0 | | 26 | 1 285 513,20 | | | 0 | | 0 | 0 | 1 285 513,20 | | | 0 | 1 737,18 | 1 737,18 | 12.2022 |
| 3 | | | пгт. Забайкальск,  ул. Комсомольская, д. 23 | Общий счет РО | | 1952 | | | X | | | кирпич | | | | 5 | 5 | | | 2 278,0 | | | 1 958,4 | | 1 958,4 | | 76 | 2 243 234,71 | | | 0 | | 0 | 0 | 2243 234,71 | | | 0 | 1 145,44 | 1 065,00 | 12.2022 |
| 4 | | | пгт. Забайкальск,  ул. Пограничная, д. 1 | Общий счет РО | | 1988 | | | X | | | кирпич | | | | 5 | 3 | | | 2 309,0 | | | 2 058,0 | | 2 058,0 | | 77 | 3 676 565,73 | | | 0 | | 0 | 0 | 3 676 565,73 | | | 0 | 1 786,48 | 2 351,61 | 12.2022 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица 2. Планируемые показатели выполнения Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения "Забайкальское" на 2020-2022 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  |  | | |
| № п/п | | Наименование МО | | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистриров анных в МКД на дату утверждения плана | | | Количество МКД | | | | | | | | | | | | Стоимость капитального ремонта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I квартал | II квартал | | | III квартал | | | | IV квартал | | Всего : | | I квартал | | | II квартал | | | III квартал | | | | | IV квартал | | | | | Всего : | | | | | | | | | | | | | |
| кв.м. | чел. | | | ед. | ед. | | | ед. | | | | ед. | | ед. | | руб. | | | руб. | | | руб. | | | | | руб. | | | | | руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | 6 | | | 7 | | | | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | | | 13 | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **2020 год** | |  |  | | |  |  | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **МР "Забайкальский район", в том числе:** | | **29 040,0** | **708** | | | **0** | **0** | | | **0** | | | | **9** | | **9** | | **0** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | | 9 785 178,35 | | | | | 9 785 178,35 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | городское поселение "Забайкальское" | | 29 040,0 | 708 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | 9 | | 9 | | 0 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 9 785 178,35 | | | | | 9 785 178,35 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **2021 год** | |  |  | | |  |  | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **МР "Забайкальский район", в том числе:** | | **10 137,8** | **329** | | | **0** | **0** | | | **0** | | | | **4** | | **4** | | **0** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | | 14 254 736,56 | | | | | 14 254 736,56 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | городское поселение "Забайкальское" | | 10 137,8 | 329 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | 4 | | 4 | | 0 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 14 254 736,56 | | | | | 14 254 736,56 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **2022 год** | |  |  | | |  |  | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Муниципальный район "Забайкальский район", в том числе:** | | **6 686,0** | **197** | | | **0** | **0** | | | **0** | | | | **4** | | **4** | | **0** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | | 10 049 891,35 | | | | | 10 049 891,35 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | городское поселение "Забайкальское" | | 6 686,0 | 197 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | 4 | | 4 | | 0 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 10 049 891,35 | | | | | 10 049 891,35 | | | | | | | | | | | | | |
| **Таблица 3. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения "Забайкальское", в отношении которых на 2020-2022 годы планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | |  |
| № п/п | Адрес МКД | | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Виды, установленные нормативным правовым актом Забайкальского края | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, га-зо-, водоснабжения, водоотведения | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | | ремонт крыши | | | | | | | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | | | | | ремонт фасада | | | | | ремонт фундамента многоквартирного дома | | | услуги и (или) работы по установке узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии, горячей воды | | | | | услуги и (или) работы по переустройству невентилиру-емой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | | разработка проектной документации в случае, если законодатель-ством РФи требуется ее разработка | | | проведение государственной экспертизы проекта, историко-культурной экспертизы в отношении многоквартир-ных домов, признанных официально памятниками архитектуры | | | | | | | | | осуществле-ние строитель-ного контроля | | | | | | |
| руб. | руб. | ед | руб. | кв.м. | | | руб. | | | | кв.м. | руб. | | | | кв.м. | | руб. | | | .м3. | | | руб. | | руб. | | | руб. | | руб. | | | руб. | | | | | | | | | руб. | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | | | | 9 | 10 | | | | 11 | | 12 | | | 13 | | | 14 | | 15 | | | 16 | | 17 | | | 18 | | | | | | | | | 19 | | | | | | |
|  | **2020 год** | |  |  |  |  |  | | |  | | | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **Итого по МР "Забайкальский район":** | | | **9 785 478,35** | 2 654 458,80 | 0 | 0 | 10125,90 | | | 7131019,55 | | | | **0** | **0** | | | | 0 | | 0 | | | **0** | | | **0** | | **0** | | | **0** | | **0** | | | **0** | | | | | | | | | **00** | | | | | | |
| **в том числе по ГП "Забайкальское":** | | | **9 785 478,35** | 2 654 458,80 | 0 | 0 | 10125,90 | | | 7131019,55 | | | | **0** | **0** | | | | 0 | | 0 | | | **0** | | | **0** | | **0** | | | **0** | | **0** | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | |
| 1 | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 2 | | **735 660,00** | 735 660,00 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 2 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 55 | | **109 971,60** | 109 971,60 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 3 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 56а | | **153 838,80** | 153 838,80 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 4 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 3 | | **1 976 475,60** | 0 | 0 | 0 | 4 386,60 | | | 1976475,60 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 5 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 17 | | **363487,55** | 0 | 0 | 0 | 455 | | | 363487,55 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 6 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 28 | | **2 780 618,40** | 0 | 0 | 0 | 2 749,80 | | | 2780618,40 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 7 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 30 | | **2010438,00** |  | 0 | 0 | 2 534,50 | | | 2010438,00 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 8 | пгт. Забайкальск, ул. **Красноармейская**, д. 62 | | **990 625,20** | 990 625,20 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 9 | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 5 | | **664 363,20** | 664 363,20 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
|  | **2021 год** | |  |  |  |  |  | | |  | | | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **Итого по МР "Забайкальский район":** | | | **14 254 736,56** | 8378786,36 | 0 | 0 | 448 | | | 2469318,50 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 3406631,70 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| **в том числе по городскому поселению "Забайкальское":** | | | **14 254 736,56** | 8378786,36 | 0 | 0 | 448 | | | 2469318,50 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 3406631,70 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 1 | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 2 | | 3 055 670,40 | 3055670,40 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 2 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 3 | | 302 229,20 | 302 229,20 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 3 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 56а | | 1 037 000,00 | 796293,80 |  |  | 0 | | | 1037000,0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 4 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 4 | | 3 225 889,99 | 3 225 889,99 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 5 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 30 | | 896 997,00 | 896997,00 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 6 | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 5 | | 897 999,77 | 897 999,77 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 7 | пгт. Забайкальск, ул.Пограничная,д.36а | | 4 838 950,20 | 0 | 0 | 0 | 448 | | | 1432318,50 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 3406631,70 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
|  | **2022 год** | |  |  |  |  |  | | |  | | | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **Итого по МР "Забайкальский район":** | | | **10 049 891,35** | 4401691,65 | 0 | 0 | 4 016,40 | | | 4277466,0 | | | | 0 | 0 | | | | 1 106,76 | | 1 046 610,0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | **324123,70** | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | |
| **в том числе по городскому поселению "Забайкальское":** | | | **10 049 891,35** | 4401691,65 | 0 | 0 | 4 016,40 | | | 4277466,0 | | | | 0 | 0 | | | | 1 106,76 | | 1 046 610,0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | **324123,70** | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | |
| 1 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 2 | | 2 844 577,71 | 1 797 967,71 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 1 106,76 | | 1 046 610,0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 2 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 23 | | 2 243 234,71 | 0 | 0 | 0 | 1 958,40 | | | 2085696,0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 157538,71 | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 3 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 7 | | 1 285 513,20 | 1 285 513,20 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | |  | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 4 | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 1 | | 3 676 565,73 | 1 318 210,74 | 0 | 0 | 2 058,00 | | | 2191770,0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 166584,99 | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | | |  | | | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | | |  | | | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | | |  | | | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | | |  | | | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | | |  | | | |  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица 3. 1 справочная на территории городского поселения "Забайкальское", в отношении которых на 2020-2022 годы планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту** | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  | | | | |  | |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД |  | | | | | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | | | | | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | | | | | | |
| ИТОГО ремонт внутридомовых инженерных систем | |  | | | | | | | | |
| электроснабже-ния | | теплоснабжения | | горячего водоснабжения | | холодного водоснабжения | водоотведения | |
|
| руб. | | руб. | | руб. | | руб. | | руб. | руб. | |
| **1** | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | |
|  | **2020 год** | | |  | |  | |  | |  |  | |
| Итого по муниципальному району "Забайкальский район": | | **4 564 768,26** | | **3 165 962,06** | | **254839,08** | | **0,00** | | **984840,12** | **159127,00** | |
| в т.ч. по городскому поселению "Забайкальское": | | **4 564 768,26** | | **3 165 962,06** | | **254839,08** | | **0,00** | | **984840,12** | **159127,00** | |
| 1 | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 2 | 385 526,00 | |  | | 254 839,08 | | 0 | | 130 686,92 |  | |
| 3 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 55 | 392 971,97 | | 95 473,67 | | 0,00 | | 0 | | 138 371,30 | 159 127,00 | |
| 4 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 56а | 135952,60 | | 135 952,60 | | 0,00 | | 0 | | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 30 | 590 335,74 | | 590 335,74 | |  | | 0 | |  |  | |
| 6 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 62 | 1 446 200,28 | | 1 446 200,28 | |  | | 0 | |  |  | |
| 7 | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 5 | 1 613 781,67 | | 897 999,77 | |  | | 0 | | 715 781,90 |  | |
|  | **2021 год** | | |  | |  | |  | |  |  | |
| Итого по муниципальному району "Забайкальский район": | | | 4594237,03 | | 0,00 | 3874439,13 | | 0,00 | | 194218,00 | 525579,90 | |
| в т.ч. числе по городскому поселению "Забайкальское": | | | 4594237,03 | | 0,00 | 3874439,13 | | 0,00 | | 194218,00 | 525579,90 | |
| 1 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 3 | | 302229,20 | |  |  | |  | |  | 302229,20 | |
| 2 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 7 | | 0,00 | |  |  | |  | |  |  | |
| 3 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 55 | | 269824,04 | |  | 269824,04 | |  | |  |  | |
| 4 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 56а | | 796293,80 | |  | 378725,10 | |  | | 194218,00 | 223350,70 | |
| 5 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 4 | | 3 225 889,99 | |  | 3225889,99 | |  | |  |  | |
|  | **2022 год** | | |  | |  | |  | |  |  | |
| Итого по муниципальному району "Забайкальский район": | | | 3116178,45 | | 280202,76 | 2088768,33 | | 420304,14 | | 326903,22 | 0,00 | |
| в том числе по городскому поселению "Забайкальское": | | | 3116178,45 | | 280202,76 | 2088768,33 | | 420304,14 | | 326903,22 | 0,00 | |
| 1 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 2 | | 1797967,71 | | 280202,76 | 770557,59 | | 420304,14 | | 326903,22 | 0,00 | |
| 2 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 23 | | 0,00 | |  |  | |  | |  |  | |
| 3 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 1(3) | | 0,00 | |  |  | |  | |  |  | |
| 4 | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 1 | | 1318210,74 | |  | 1318210,74 | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |