Совет

городского поселения

«Забайкальское»

муниципального района

«Забайкальский район»

III-го созыва

РЕШЕНИЕ

пгт.Забайкальск

от «06 »  сентября  2013 г.                                                                              № 54

Об утверждении муниципальной долгосрочной программы «Чистая вода городского поселения Забайкальское» (2013-2015 г.г)

В соответствии с  Уставом городского поселения «Забайкальское», руководствуясь приказом Министерства территориального развития Забайкальского края от 07.06.2013 года № 22 «Об отборе муниципальных программ по развитию сектора водоснабжения и очистки сточных вод, претендующих на получение средств краевого бюджета, в рамках краевой долгосрочной программы «Чистая вода Забайкальского края (2011-2015 годы).»,

Совет городского поселения «Забайкальское» решил:

- Утвердить муниципальную долгосрочную программу «Чистая вода городского поселения Забайкальское» (2013-2015 г.г)

- Контроль возложить на Заместителя главы городского поселения «Забайкальское» - начальника отдела по финансовым, имущественным вопросам и социально-экономическому развитию (Писареву О. В).

Глава городского поселения

- «Забайкальское»                                                                                                      О.Г. Ермолин

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ЧИСТАЯ ВОДА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ»

(2013-2015 ГОДЫ)"

2013

- ПАСПОРТ

муниципальной долгосрочной целевой программы

"Чистая вода городского поселения «Забайкальское» (2013-2015 годы)"

Наименование            Муниципальная  долгосрочная  целевая  программа                     программы               "Чистая вода городского поселения «Забайкальское»

(2013-2015годы)" (далее – Программа).

Дата утверждения        Решение Совета городского поселения  «Забайкальское»

программы               от 06.09.2013г N54 "Об утверждении  муниципальной

долгосрочной  целевой   программы   "Чистая   вода

городского поселения «Забайкальское» (2013-2015 годы)".

Заказчик программы      Администрация Городского поселения «Забайкальское».

Основной разработчик    Администрация городского поселения «Забайкальское»

программы

Цель и задачи           Цель:

программы               обеспечение населения городского поселения

«Забайкальское» питьевой водой  нормативного

качества  и   в   достаточном

количестве в  интересах  удовлетворения  жизненных

потребностей и охраны здоровья граждан.

Задачи:

улучшение качества питьевой воды в соответствии

с требованиями санитарных правил и норм;

обеспечение надежности и бесперебойности работы

систем питьевого водоснабжения и водоотведения;

внедрение  современных технологий,   повышающих

эффективность работы объектов жизнеобеспечения;

обеспечение     охраны   окружающей   среды   и

экологической    безопасности   при   эксплуатации

объектов систем водоснабжения и водоотведения.

Важнейшие целевые       Целевыми индикаторами программы являются:

индикаторы программы       снижение уровня износа  объектов  водоснабжения

и водоотведения;

увеличение доли  населения,  имеющего доступ  к

централизованному водоснабжению и  канализационной

систем;

увеличение   доли   населения,    потребляющего

питьевую воду надлежащего качества, до 80 %;

сокращение    уровня   потери   воды   в  сетях

централизованного водоснабжения, в том числе из-за

аварий.

Сроки и этапы           2013-2015 годы.

реализации              Программа реализуется в один этап.

программы

Потребность в           Объем финансирования программы из средств бюджета

финансировании          городского поселения «Забайкальское» составляет программы               1140,6 тыс. рублей,  в том  числе

по годам:

2013 год – 0 тыс. рублей;

2014 год – 610,98 тыс. рублей;

2015 год – 529,62 тыс. рублей.

Основные ожидаемые      В   результате  реализации  мероприятий  программы

конечные результаты     произойдет:

реализации программы          снижение   уровня  аварийности  на  объектах

водоснабжения и водоотведения поселка не менее чем на

20 %;

снижение    незапланированных    издержек  на

осуществление      аварийно-восстановительных    и

ремонтных  работ;

увеличение    срока   эксплуатации   объектов

водоснабжения и водоотведения;

повышение   качества  услуг,  предоставляемых

системами    коммунальной    инфраструктуры     по

водоснабжению  и водоотведению;

улучшение условий жизнедеятельности населения

городского поселения «Забайкальское»;

улучшение экологической обстановки.

Комплексный  системный  подход  к решению вопросов

обеспечения населения поселения «Забайкальское»

качественными услугами водоснабжения и водоотведения

приведет к повышению эффективности  расходования

бюджетных  средств  в данной сфере деятельности.

- Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье населения и качество жизни. Отсутствие чистой воды и канализации является основной причиной распространения кишечных инфекций, гепатита и болезней желудочно-кишечного тракта, увеличивается степень риска возникновения воднозависимых патологий и усиливается воздействие на организм человека канцерогенных и мутагенных факторов. До 20 % всех заболеваний может быть связано с неудовлетворительным качеством воды. В отдельных случаях отсутствие доступа к чистой воде и канализации приводит к массовым заболеваниям и распространению эпидемий.

Поэтому проблема обеспечения населения качественной питьевой водой в достаточном количестве является одной из приоритетных проблем социального развития любой территории, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.

По данным мониторинга качества питьевая вода в городском поселении «Забайкальское» не отвечает гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям и санитарно-химическим показателям. Сегодня каждый второй житель поселения «Забайкальское» вынужден использовать для питьевых целей воду ненадлежащего качества, не соответствующую по ряду показателей санитарно-гигиеническим требованиям. Большая часть населения не имеет доступа к централизованным источникам водоснабжения и потребляет воду без необходимой предварительной очистки.

Основная причина низкого качества воды, поступающей из источников централизованного водоснабжения, заключается в изношенности коммуникаций и оборудования и устаревших методах очистки.

Санитарно-химическое и микробное загрязнение источников централизованного водоснабжения необходимо устранить путем очистки и обеззараживания воды на водозаборных сооружениях.

Существует проблема вторичного загрязнения водопроводных сетей. Высокая степень износа сетей, многочисленные порывы на трубопроводах влияют на качество воды в бактериально-микробном отношении. Потребность в срочной замене ветхих водопроводных сетей составляет более 90 % от общей протяженности. Ежегодно перекладывается лишь малая часть ветхих сетей (около 2 % от общей протяженности).

Нарушения санитарного режима в водоохранных зонах водозаборов, а в отдельных случаях эксплуатация водозаборов без соответствующих зон санитарной охраны являются основными причинами микробного загрязнения водоисточников.

Проблема питьевого водоснабжения приобретает кризисный характер как по причине выхода из строя водозаборов и систем подачи воды, так и по причине антропогенного загрязнения источников питьевого водоснабжения и ухудшения качества воды в водоисточниках.

Таким образом, обозначенная проблема соответствует приоритетным задачам социально-экономического развития городского поселения «Забайкальское». Данная проблема является многогранной и объемной. Мероприятия по обеспечению населения городского поселения «Забайкальское» питьевой водой требуют комплексного решения и скоординированных действий, максимальная результативность которых может быть обеспечена только с применением программно-целевого метода.

- Раздел 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Целью программы является обеспечение населения Городского поселения «Забайкальское» питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- улучшение качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм;

- обеспечение надежности и бесперебойности работы систем питьевого водоснабжения и водоотведения;

-внедрение современных технологий, повышающих эффективность работы объектов жизнеобеспечения;

- обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности при эксплуатации объектов систем водоснабжения и водоотведения.

Реализация мероприятий программы осуществляется по следующим направлениям:

- информационно-аналитические мероприятия;

- мероприятия по мониторингу состояния систем водоснабжения и водоотведения;

- мероприятия по развитию инфраструктуры водоснабжения и водоотведения.

Сроки реализации мероприятий программы: 2013-2015 годы. Программа реализуется в один этап.

Для контроля выполнения мероприятий программы определены следующие целевые индикаторы, характеризующие эффективность выполнения программных мероприятий:

| Целевые индикаторы | Показатели по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 |
| Уровень износа объектов водоснабжения и водоотведения, % | 39 | 43 | 47 |
| Доля населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению и канализационной системе, % | 79 | 81 | 84 |
| Доля населения, потребляющего питьевую воду надлежащего качества, % | 73 | 76 | 80 |
| Уровень потери воды в сетях централизованного водоснабжения, в том числе из-за аварий, % | 17,5 | 16 | 14,5 |

- Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий программы осуществляется из средств бюджета Городского поселения «Забайкальское». Объемы финансирования обеспечиваются в размерах, установленных законом о бюджете Городского поселения «Забайкальское» на соответствующий финансовый год.

Потребность в финансировании программы из средств бюджета городского поселения «Забайкальское» составляет 1140,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 0  тыс. рублей;

2014 год – 610,98 тыс. рублей;

2015 год – 529,62 тыс. рублей.

Реализация мероприятий программы позволит дополнительно привлечь средства федерального и краевого бюджетов, а также внебюджетных источников.

Привлечение средств федерального и краевого бюджетов будет осуществляться в рамках государственной программы и федеральной целевой программы по вопросам обеспечения населения чистой питьевой водой.

- Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Текущее управление реализацией программы осуществляется заказчиком программы. Заказчик программы ежегодно в установленном порядке уточняет перечень финансируемых мероприятий программы на очередной финансовый год, определяет сроки их реализации и объемы финансирования.

- Раздел 5. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий программы позволит получить социальный, экономический и экологический эффект.

Экономическая эффективность будет выражаться в следующем. Реализация мероприятий программы позволит провести модернизацию действующих и строительство новых объектов водоснабжения и водоотведения, создать условия для бесперебойного функционирования данных объектов инфраструктуры, снизить аварийность систем коммунальной инфраструктуры и уменьшить уровень потерь воды. В результате сократятся расходы на содержание объектов водоснабжения и водоотведения; произойдет снижение издержек производства и себестоимости услуг водоснабжения и водоотведения предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Социальная эффективность будет выражаться в следующем. Реализация мероприятий программы позволит обеспечить качественное и бесперебойное предоставление населению услуг водоснабжения и водоотведения. Население будет обеспечено питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве для удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан. Обеспечение населения чистой водой окажет непосредственное влияние на снижение смертности, в особенности детской, и увеличение продолжительности жизни населения Городского поселения «Забайкальское».

Экологическая эффективность реализации программы будет выражаться в снижении отрицательного воздействия на окружающую среду, на жизнедеятельность человека вследствие аварийных ситуаций на объектах водоснабжения и водоотведения и низкого качества услуг, представляемых населению данными системами коммунальной инфраструктуры.

Реализация мероприятий программы не повлечет за собой негативных экологических последствий.

В результате реализации мероприятий программы произойдет:

снижение уровня аварийности на объектах водоснабжения и водоотведения поселения не менее чем на 20 %;

снижение незапланированных издержек на осуществление аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

увеличение срока эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения поселения;

повышение качества услуг, предоставляемых системами коммунальной инфраструктуры по водоснабжению и водоотведению;

улучшение условий жизнедеятельности населения Городского поселения «Забайкальское»;

улучшение экологической обстановки.

Комплексный системный подход к решению вопросов обеспечения населения  качественными услугами водоснабжения и водоотведения приведет к повышению эффективности расходования бюджетных средств в данной сфере деятельности.

- Раздел 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

млн. рублей в ценах соответствующих лет

| N п/п | Наименование мероприятия |  |  | Сроки реа- лиза- ции, годы |  | Потребность в финансовых ресурсах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  |
| 6.1. Информационно-аналитические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Организация и проведение информационной и разъяснительной работы по освещению цели и задач программы |  |  | 2013- 2015 |  | - - - |  | - |  | - |  | - |  |
| 6.2. Мониторинг состояния систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Мониторинг качества питьевой воды на соответствие требованиям санитарных правил и норм |  |  | 2013- 2015 |  | - - - |  | - |  | - |  | - |  |
| 6.2.2 |  | Мониторинг состояния объектов водоснабжения и водоотведения на предмет их изношенности | 2013- 2015 |  | - - - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 6.3. Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Модернизация и строительство объектов водоснабжения и водоотведения, в том числе |  |  | 2013- 2015 |  | 950,5 |  | - |  | 509,15 |  | 441,35 |  |
|  | объекты водоснабжения |  |  | 2013- 2015 |  | 533,8 |  | - |  | 288,55 |  | 245,25 |  |
|  | объекты водоотведения |  |  | 2013- 2015 |  | 416,7 |  | - |  | 220,6 |  | 196,1 |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  | 950,5 |  | - |  | 509,15 |  | 441,35 |  |