**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| « 07 » декабря 2021 года  |  № 357   |

пгт. Забайкальск

**О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Забайкальское» от 16.09.2019 года № 245 «Об утверждении Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края в городском поселении «Забайкальское» на 2020-2022 годы»**

# В соответствии постановлением Правительства Забайкальского края от 09.08.2021. №304 «О внесении изменений в Региональный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период 2020-2022годов», статьей 28 Устава городского поселения «Забайкальское» постановляю:

# 1. Внести изменения в постановление администрации городского поселения «Забайкальское» от 16.09.2019 года № 245 «Об утверждении Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края в городском поселении «Забайкальское» на 2020-2022 годы».

# 2. Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края в городском поселении «Забайкальское» на 2020-2022 годы изложить в новой редакции (приложение таблицы 1,2,3).

# 3. Настоящее постановление опубликовать в информационном вестнике «Вести Забайкальска» и на официальном сайте городского поселения «Забайкальское» www.zabadm.ru.

# 4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

# 5. Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы городского поселения

Забайкальское» Г.А.Левакшина

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **УТВЕРЖДЕНЫ** постановлением администрации городского поселения «Забайкальское» от 06 сентября 2021г. № 268**Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения "Забайкальское", на 2020-2022 годы** |
| **Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения "Забайкальское", в отношении которых на период 2020-2022 годы планируется проведение капитального ремонта общего имущества** |
| № п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | **Стоимость капитального ремонта** | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановый год завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего | в том числе: |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет средств иных источников |
| кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |   | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| **2020 год** |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| **Итого по муниципальному району "Забайкальский район":** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **28690,50** | 23854,5 | **22516,30** | **701** | **9 785 478,35** | **0** | **0** | **0** | **9 785 478,35** | **0** | **X** | **X** | **X** |
| **в том числе по городскому поселению "Забайкальское":** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **28690,50** | 23854,5 | **22516,30** | **701** | **9 785 478,35** | **0** | **0** | **0** | **9 785 478,35** | **0** | **X** | **X** | **X** |
| 1 | пгт. Забайкальск, ул. *Ж*елезнодорожная, д. 2 | Общий счет РО | 1983 | X |  кирпич | 5 | 4 | 3 502,0 | 2 747,60 | 2 713,1 | 88 | 735 660,00 | 0 | 0,00 | 0 | 735 660,00 | 0 | 267,75 | 477,50 | 12.2020 |
| 2 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 55 | Общий счет РО | 1956 | X |  кирпич | 2 | 2 | 427,0 | 382,5 | 382,5 | 18 | 109 971,60 | 0 | 0 | 0 | 109 971,60 | 0 | 287,51 | 526,66 | 12.2020 |
| 3 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 56а | общий счет РО | 1976 | X |  кирпич | 2 | 2 | 970,4 | 621,6 | 537,9 | 14 | 153 838,80 | 0 | 0 | 0 | 153 838,80 | 0 | 247,49 | 526,66 | 12.2020 |
| 4 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 3 | Общий счет РО | 1989 | Х |  кирпич | 5 | 6 | 5 870,2 | 4 386,6 | 4 386,6 | 140 | 1 976 475,60 | 0 | 0 | 0 | 1 976 475,60 | 0 | 450,57 | 1 065,00 | 12.2020 |
| 5 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 17 | Общий счет РО | 1951 | х |  кирпич | 2 | 2 | 455,8 | 414,4 | 414,4 | 21 | 363 487,55 | 0 | 0 | 0 | 363 487,55 | 0 | 1065,00 | 1065,00 | 12.2020 |
| 6 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 28 | Общий счет РО | 2009 | X |  кирпич | 5 | 4 | 3 061,8 | 2 749,8 | 2 749,8 | 94 | 2 780 618,40 | 0 | 0 | 0 | 2 780 618,40 | 0 | 1011,21 | 1 065,00 | 12.2020 |
| 7 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 30 | Общий счет РО | 1989 | X |  кирпич | 5 | 1 | 3 049,3 | 2 534,5 | 2 534,5 | 75 | 2 010 438,00 | 0 | 0 | 0 | 2 010 438,00 | 0 | 793,23 | 1 297,92 | 12.2020 |
| 8 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 62 | Общий счет РО | 1999 | 7 |  кирпич | 7 | 3 | 7 520,0 | 6 209,0 | 5 296,4 | 107 | 990 625,20 | 0 | 0 | 0 | 990 625,20 | 0 | 159,55 | 366,61  | 12.2020 |
| 9 | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 5 | Общий счет РО | 1994 | X |  кирпич | 5 | 5 | 3 834,0 | 3 808,5 | 3 501,1 | 144 | 664 363,20 | 0 | 0 | 0 | 664 363,20 | 0 | 174,44 | 271,74 | 12.2020 |
| **2021 год** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |
| **Итого по муниципальному району "Забайкальский район":** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **13759,30** | **11889,2** | **11463,6** | **379** | **7 436 920,03** | **0** |  | **0** | **7 436 920,03** | **0** | **X** | **X** | **X** |
| **в том числе по городскому поселению "Забайкальское":** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **13759,30** | **11889,2** | **11463,6** | **379** | **7 436 920,03** | **0** |  | **0** | **7 436 920,03** | **0** | **X** | **X** | **X** |
| 1 | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 2 | Общий счет РО | 1983 | X |  кирпич | 5 | 4 | 3 502,0 | 2 747,60 | 2 713,1 | 88 | 3 224 276,80 | 0 | 0 | 0 | 3 224 276,80 | 0 | 1112,12 | 1286,61 | 12.2021 |
| 2 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 56а | общий счет РО | 1976 | X |  кирпич | 2 | 2 | 970,4 | 621,6 | 537,9 | 14 | 841 413,60 | 0 | 0 | 0 |  841 413,60 | 0 | 1281,04 | 1281,04 | 12.2021 |
| 3 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 1 | Общий счет РО | 1958 | Х | кирпич | 2 | 2 | 421,0 | 370,2 | 370,2 | 10 | 43513,31 | 0 | 0 | 0 | 43 513,31 | 0 | 273,43 | 273,43 | 12.2021 |
| 4 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 15 | Общий счет РО | 1951 | Х |  кирпич | 2 | 2 | 468 | 461,9 | 461,9 | 18 | 54 291,73 | 0 | 0 | 0 | 54 291,73 | 0 | 117,54 | 117,54 | 12.2021 |
| 5 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 30 | Общий счет РО | 1989 | X |  кирпич | 5 | 1 | 3 049,3 | 2 534,5 | 2 534,5 | 75 | 859 215,56 | 0 | 0 | 0 | 859 215,56 | 0 | 353,91 | 366,61 | 12.2021 |
| 6 | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 5 | Общий счет РО | 1994 | X |  кирпич | 5 | 5 | 3 834,0 | 3 808,5 | 3 501,1 | 144 | 1 312 396,03 | 0 | 0 | 0 | 1 312 396,03 | 0 | 235,79 | 366,61 | 12.2021 |
| 7 | пгт. Забайкальск, ул.Пограничная, д.36а | Общий счет РО | 1994 | X |  кирпич | 5 | 2 | 1 514,90 | 1 344,90 | 1 344,90 | 30 | 1 101 812,40 | 0 | 0 | 0 | 4 838 950,20 | 0 | 3598,00 | 3598,00 | 12.2021 |
|  **2022 год** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Итого по муниципальному району "Забайкальский район":** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **17449,4** | **15132,2** | **15132,2** | **498** | **14 881 546,64** | **00** | **0** | **0** | **14 881 546,64** | **0** | **X** | **X** | **X** |
| **в том числе по городскому поселению "Забайкальское":** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **17449,4** | **15132,2** | **15132,2** | **528** | **14 881 546,64** | **00** | **0** | **0** | **14 881 546,64** | **0** | **X** | **X** | **X** |
| 1 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 2 | Общий счет РО | 1983 | X |  кирпич | 4 | 2 | 1 678,0 | 1 203,0 | 1 203,0 | 34 | 3 079 162,71 | 0 | 0 | 0 | 3 079 162,71 | 0 | 2 359,57 | 2 364,57 | 12.2022 |
| 2 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 3 | общий счет РО | 1977 | X |  кирпич | 2 | 2 | 792,0 | 728,0 | 728,0 | 26 | 831 590,70 | 0 | 0 | 0 |  831 590,70  | 0 | 1142,29 | 1142,29 | 12.2021 |
| 3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 7 | Общий счет РО | 1952 | X |  кирпич |

 | Общий счет РО | 1969 | X |  кирпич | 2 | 2 | 794,0 | 740,0 | 740,0 | 26 | 1 285 513,20 | 0 | 0 | 0 | 1 285 513,20 | 0 | 1 737,18 | 1 737,18 | 12.2022 |
| 4 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 23 | Общий счет РО | 1952 | X |  кирпич | 5 | 5 | 2 278,0 | 1 958,4 | 1 958,4 | 76 | 2 243 234,71 | 0 | 0 | 0 | 2 243 234,71 | 0 | 1 141,44 | 1 245,26 | 12.2022 |
| 5 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 4 | Общий счет РО | 1997 | Х |  кирпич | 9 | 5 | 8 083,8 | 7 099,9 | 7 099,9 | 259 | 3 225 889,99 | 0 | 0 | 0 | 3 225 889,99 | 0 | 454,36 | 1 286,61  | 12.2021 |
| 6 | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 1 | Общий счет РО | 1988 | X |  кирпич | 5 | 3 | 2 309,0 | 2 058,0 | 2 058,0 | 77 | 3 676 565,73  | 0 | 0 | 0 | 3 676 565,73  | 0 | 1 786,48 | 1786,41 | 12.2022 |
| 7 | пгт. Забайкальск, ул.Пограничная, д.36а | Общий счет РО | 1994 | X |  кирпич | 5 | 2 | 1 514,90 | 1 344,9 | 1 344,90 | 30 | 539 589,60 | 0 | 0 | 0 | 539 589,60 | 0 | 401,21 | 639,0 | 12.2022 |

|  |
| --- |
| **Таблица 2. Планируемые показатели выполнения Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения "Забайкальское" на 2020-2022 годы**  |
|  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| № п/п | Наименование МО | общаяплощадьМКД, всего | Количествожителей,зарегистрированных в МКДна дату утверждения плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : |
| кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | **2020 год** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **МР "Забайкальский район", в том числе:** | 29 040,0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9 785 178,35 | 9 785 178,35 |
| 1 | городское поселение "Забайкальское" | 29 040,0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9 785 178,35 | 9 785 178,35 |
|  | **2021 год** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|  | **МР "Забайкальский район", в том числе:** | 10 137,8 | 329 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | **7 436 920,03** | **7 436 920,03** |
| 1 | городское поселение "Забайкальское" | 10 137,8 | 329 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | **7 436 920,03** | **7 436 920,03** |
|  | **2022 год** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|  | **Муниципальный район "Забайкальский район", в том числе:** | 6 686,0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | **14 881 546,64** | **14 881 546,64** |
| 1 | городское поселение "Забайкальское" | 6 686,0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 | **14 881 546,64** | **14 881 546,64** |
| **Таблица 3. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения "Забайкальское", в отношении которых на 2020-2022 годы планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | Виды, установленные нормативным правовым актом Забайкальского края |
| ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, га-зо-, водоснабжения, водоотведения | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома | услуги и (или) работы по установке узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии, горячей воды | услуги и (или) работы по переустройству невентилиру-емой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | разработка проектной документации в случае, если законодатель-ством РФи требуется ее разработка | проведение государственной экспертизы проекта, историко-культурной экспертизы в отношении многоквартир-ных домов, признанных официально памятниками архитектуры | осуществле-ние строитель-ного контроля |
| руб. | руб. | ед | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | .м3. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|   | **2020 год** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Итого по МР "Забайкальский район":** | **9 785 478,35** | 2 654 458,80  | 0 | 0 | 10125,90 | 7131019,55 | **0** | **0** | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **00** |
| **в том числе по ГП "Забайкальское":** | **9 785 478,35** | 2 654 458,80  | 0 | 0 | 10125,90 | 7131019,55 | **0** | **0** | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1 | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 2 | **735 660,00** | 735 660,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 55 | **109 971,60** | 109 971,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 56а | **153 838,80** | 153 838,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 3 | **1 976 475,60** | 0 | 0 | 0 | 4 386,60 | 1976475,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 17 | **363487,55** | 0 | 0 | 0 | 455 | 363487,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 28 | **2 780 618,40** | 0 | 0 | 0 | 2 749,80 | 2780618,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 30 | **2010438,00** |  | 0 | 0 | 2 534,50 | 2010438,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | пгт. Забайкальск, ул. **Красноармейская**, д. 62 | **990 625,20** | 990 625,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 5 | **664 363,20** | 664 363,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | **2021 год** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Итого по МР "Забайкальский район":** | **7 436 920,03** | 5 395 888,99 | 0 | 0 | 448 | 1 943 226,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 805,04 | 0 | 0 |
| **в том числе по городскому поселению "Забайкальское":** | **7 436 920,03** | 5 395 888,99 | 0 | 0 | 448 | 1 943 226,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 805,04 | 0 | 0 |
| 1 | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 2 | 3 224 276,80 | 3 224 276,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 56а | 841 413,60 | 0 |  |  | 0 | 841 413,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 1 | 43 513,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 513,31 |  |  |
| 4 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 15 | 54 291,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 291,73 | 0 | 0 |
| 5 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 30 | 859 215,56 | 859 215,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 5 | 1 312 396,63 | 1 312 396,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | пгт. Забайкальск, ул.Пограничная,д.36а | 1 101 812,40 | 0 | 0 | 0 | 448 | 1 101812,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | **2022 год** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Итого по МР "Забайкальский район":** | **14 341 957,04** | 8 459 172,34 | 0 | 0 | 4 491,4 | 5 558 661,0 | 0 | 0 | 0 | 539 589,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | **324123,70** | **0** | **0** |
| **в том числе по городскому поселению "Забайкальское":** | **14 881 546,64**  | 8 459 172,34 | 0 | 0 | 4 491,4 | 5 558 661,0 | 0 | 0 | 0 | 539 589,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | **324123,70** | **0** | **0** |
| 1 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 2 | 3 079 162,71 | 1 797 967,71 | 0 | 0 | 475,00 | 1281195,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 3 | 831 590,70 | 831 590,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 23 | 2 243 234,71 | 0 | 0 | 0 | 1 958,40 | 2085696,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157538,71 | 0 | 0 |
| 4 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 7 | 1 285 513,20 | 1 285 513,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 5 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 4 | 3 225 889,99 | 3 225 889,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 1 | 3 676 565,73 | 1 318 210,74 | 0 | 0 | 2 058,00 | 2191770,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166584,99 | 0 | 0 |
| 7 | пгт. Забайкальск, ул.Пограничная, д.36а | 539 589,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 589,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Таблица 3. 1 справочная на территории городского поселения "Забайкальское", в отношении которых на 2020-2022 годы планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту** |
|
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД |   | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации |
| ремонт внутридомовых инженерных систем |
| ИТОГОремонт внутридомовых инженерных систем |   |
| электроснабжения | теплоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |
|
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|   | **2020 год** |   |   |   |   |   |
| Итого по муниципальному району "Забайкальский район":  | **4 564 768,26** | **3 165 962,06** | **254839,08** | **0,00** | **984840,12** | **159127,00** |
| в т.ч. по городскому поселению "Забайкальское": | **4 564 768,26** | **3 165 962,06** | **254839,08** | **0,00** | **984840,12** | **159127,00** |
| 1 | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 2 | 385 526,00 |  | 254 839,08 | 0 | 130 686,92 |  |
| 2 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 55 | 392 971,97 | 95 473,67 | 0,00 | 0 | 138 371,30 | 159 127,00 |
| 3 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 56а | 135952,60 | 135 952,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 30 | 590 335,74 | 590 335,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 62 | 1 446 200,28 | 1 446 200,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 5 | 1 613 781,67 | 897 999,77 | 0 | 0 | 715 781,90 | 0 |
|  | **2021 год** |   |   |   |   |   |
| Итого по муниципальному району "Забайкальский район": | 5 395 888,99 | 2 171 612,19 | 3 224 276,80 | 0,00 | 0 | 79,90 |
| в т.ч. числе по городскому поселению "Забайкальское": | 5 395 888,99 | 2 171 612,19 | 3 224 276,80 | 0,00 | 0 | 79,90 |
| 1 | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 2 | 3 224 276,80 |  | 3 224 276,80 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 30 | 859 215,56 | 859 215,56 | 0 | 0  | 0  | 0  |
| 3 | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 5 | 1 312 396,63 |  1 312 396,63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **2022 год** |   |   |   |   |   |
| Итого по муниципальному району "Забайкальский район": | 8 459 172,34 | 280202,76 | 2088768,33 | 420304,14 | 326903,22 | 0,00 |
| в том числе по городскому поселению "Забайкальское": | 8 459 172,34 | 280202,76 | 6600171,52 | 420304,14 | 674284,47 | 484209,45 |
| 1 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 2 | 1797967,71 | 280202,76 | 770557,59 | 420304,14 | 326903,22 | 0,00 |
| 2 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 3 | 831590,70 | 0 | 0 | 0 | 347381,25 | 484209,45 |
| 3 | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 7 | 1 285 513,20  | 0 | 1285513,20  | 0  | 0  | 0  |
| 4 | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 4 | 3 225 889,99 | 0 | 3225889,99  | 0  | 0  | 0  |
| 5 | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 1 | 1 318 210,74 | 0 | 1318210,74 |  0 |  0 | 0  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |