АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «З0АБАЙКАЛЬСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 05»  марта 2015 г.				                                       № 97

пгт.Забайкальск

Об утверждении Муниципального краткосрочного плана реализации

Муниципальной  программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Забайкальское»,  на 2015 год

В соответствии со статьей 27 Устава городского поселения «Забайкальское»,  частью 1 статьи 14 Закона Забайкальского края от 29 октября 2013 года № 875-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», в целях реализации Региональной программы капитального ремонта, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,  определения вида и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки, администрация городского поселения «Забайкальское»

п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Муниципальный краткосрочный план реализации Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Забайкальское» на 2015 год,

2.  Опубликовать настоящее постановление  в газете  «Вести Забайкальска».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского

поселения «Забайкальское»                                                        О.Г.Ермолин

| Муниципальный краткосрочный план реализации Муниципальный программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения "Забайкальское", на 2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |  |  |
| Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации -Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств долевого финансирования бюджета Забайкальского края и (или) средств местных бюджетов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, и которые включены в Региональный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения "Забайкальское", на 2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по Забайкальское: |  | х | х | х | х | х | 3 088,40 | 3 088,40 | 2 470,72 | 140,00 | 7 514 304,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 514 304,46 | 16 649,42 | 7 514 304,46 | х |
| 1 | пгт.Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 10 | 1948 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 466,40 | 466,40 | 373,12 | 20,00 | 533 561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533 561,60 | 1 144,00 | 533 561,60 | 12.2015 |
| 2 | пгт.Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 12 | 1949 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 461,4 | 461,4 | 369,12 | 20,00 | 4769752,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4769752,95 | 10337,57 | 4769752,95 | 12.2015 |
| 3 | пгт.Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 14 | 1949 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 458,9 | 458,9 | 367,12 | 20,00 | 221969,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221969,93 | 483,7 | 221969,93 | 12.2015 |
| 4 | пгт.Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 32 | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 389,2 | 389,2 | 311,36 | 20,00 | 544938,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544938,38 | 1400,15 | 544938,38 | 12.2015 |
| 5 | пгт.Забайкальск, ул. Красноармейская д. 15 | 1951 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 468,6 | 468,6 | 374,88 | 20,00 | 656110,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656110,29 | 1400,15 | 656110,29 | 12.2015 |
| 6 | пгт.Забайкальск, ул. Красноармейская д. 17 | 1949 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 414,4 | 414,4 | 331,52 | 20,00 | 580222,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580222,16 | 1400,15 | 580222,16 | 12.2015 |
| 7 | пгт.Забайкальск, ул. Красноармейская д. 31 | 1953 |  | деревянные | 2 | 1 | 429,5 | 429,5 | 343,6 | 20,00 | 207749,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207749,15 | 483,7 | 207749,15 | 12.2015 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые показатели выполнения Муниципального краткосрочного планы реализации Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения "Забайкальское", на 2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистриров анных в МКД на дату утверждения плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого по Забайкальское: |  | 3 088,40 | 140,00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 514 304,46 | 7 514 304,46 |
| 1 | пгт.Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 10 | 466,40 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533 561,60 | 533 561,60 |
| 2 | пгт.Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 12 | 461,4 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4769752,95 | 4 769 752,95 |
| 3 | пгт.Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 14 | 458,9 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221969,93 | 221 969,93 |
| 4 | пгт.Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 32 | 389,2 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544938,38 | 544938,38 |
| 5 | пгт.Забайкальск, ул. Красноармейская д. 15 | 468,6 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656110,29 | 656110,29 |
| 6 | пгт.Забайкальск, ул. Красноармейская д. 17 | 414,4 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580222,16 | 580222,16 |
| 7 | пгт.Забайкальск, ул. Красноармейская д. 31 | 429,5 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207749,15 | 207749,15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств долевого финансирования бюджета Забайкальского края и (или) местных бюджетов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, и которые включены в Региональный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения "Забайкальское", на 2015 годы по видам ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды, установленные нормативным правовым актом Забайкальского края |  |  |  |  |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента многоквартирного дома |  | услуги и (или) работы по утеплению фасада | услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | разработка проектной документации в случае, если законодательством Российской Федерации требуется ее разработка | проведение государственной экспертизы проекта, историко-культурной экспертизы в отношении многоквартирных домов, признанных официально памятниками архитектуры | осуществление строительного контроля |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 |
| Итого по Забайкальское: |  | 7 514 304,46 | 7 514 304,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт.Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 10 | 533 561,60 | 533 561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт.Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 12 | 4 769 752,95 | 4 769 752,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт.Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 14 | 221 969,93 | 221 969,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | пгт.Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 32 | 544 938,38 | 544 938,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | пгт.Забайкальск, ул. Красноармейская д. 15 | 656 110,29 | 656 110,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | пгт.Забайкальск, ул. Красноармейская д. 17 | 580 222,16 | 580 222,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | пгт.Забайкальск, ул. Красноармейская д. 31 | 207 749,15 | 207 749,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |