Администрация городского поселения «Забайкальское»  
муниципального района «Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пгт. Забайкальск

от «31» мая 2022 г. № 191

**Об утверждении Плана проведения работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог местного значения городского поселения «Забайкальское» на 2022-2031 годы и содержание на плановый период 2023-2024 гг.**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 08.11.2007 г., № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, руководствуясь положениями Устава городского поселения «Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район» **постановляю:**

1. Утвердить «План проведения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения городского поселения «Забайкальское» на 2023-2031 годы и плановый период 2023-2024 годы, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи и промышленности и ЧС.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике «Вести Забайкальска» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения «Забайкальское».

**Глава городского поселения «Забайкальское»**

**А.В. Красновский**

**«Утверждаю» Глава городского поселения «Забайкальское» А.В. Красновский « » 2022 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **и/и** | **Наименование дорог** | **Протяжённость (км)** | **Вид работ** | **Стоимость (тыс. руб)** |
| **2022 год** | | | | |
| 1 | ул. Болотова | 0,967 | Ремонт | 29 000,0 |
| 2023 год | | | | |
| 1 | ул. Малая | 0,496 | капитальный ремонт | 16 368,0 |
| 2 | ул. Партизанская | 0,250 | Ремонт | 8 250,0 |
| 3 | ул. Ключевская | 0,911 | Ремонт | 30 063,0 |
| 4 | ул. Пионерская | 0,253 | Ремонт | 8 349,0 |
| 5 | ул. Степная | 0,685 | Ремонт | 22 605,0 |
| 6 | ул. Пограничная | 1,077 | Ремонт | 3 531,0 |
| 7 | ул. Советская | 0,478 | Ремонт | 15 774,0 |
| 8 | переулок. Коммунальный | 0,903 | Ремонт | 29 799,00 |
| 9 | ул. Советская | 0,478 | Ремонт | 15 774,0 |
|  |  |  |  |  |
| 2024 год | | | | |
| 1 | ул. Новая | 0,442 | Ремонт | 14 586,0 |
| 2 | переулок Пожарный | 0,79 | Ремонт | 2 607,00 |
| 3 | ул. Комсомольская | 2,340 | Ремонт | 77 220,00 |
| 4 | ул. Просторная | 0,732 | Ремонт | 24 156,0 |
| 5 | ул. Раздольная | 0,708 | Ремонт ' | 23 354,0 |
| 6 | переулок. Железнодорожный | 0,390 | Ремонт | 12 870,0 |
| 7 | ул. Даурская | 0,255 | Ремонт | 8 415,00 |
| 8 | ул. Энтузиастов | 0,3 | Ремонт | 990,0 |
| **2025 год** | | | | |
| 1 | переулок. Верхний | 0,27 | Ремонт | 891,0 |
| 2 | ул. Пушкина | 1,153 | Ремонт | 38 049,0 |
| 3 | ул. Модульная | 0,638 | Ремонт | 21 054,0 |
| 4 | ул. Октябрьская | 0,285 | Ремонт | 9 405,0 |
| 5 | ул. Туристическая | 0,318 | Ремонт | 31 833,00 |
| 6 | ул. 1-е Мая | 0,478 | Ремонт | 15 774,0 |
| 7 | ул. Дружбы | 0,802 | Ремонт | 26 466,0 |
| 8 | ул. Мостовая | 0,691 | Ремонт | 22 803,0 |
| 9 | ул. Фестивальная | 0,602 | Ремонт | 19 866,0 |
| 10 | ул. Победы | 0,844 | Ремонт | 27 852,0 |
| **2026 год** | | | | |
| 1 | переулок. Верхний | 0,27 | Ремонт | 891,0 |
| 2 | ул. Энергетиков | 1,057 | Ремонт | 34 881,0 |
| 3 | ул. Амурская | 0,331 | Ремонт | 10 923,0 |
| 4 | ул. Весенняя | 0,497 | Ремонт | 16 401,0 |
| 5 | ул. Ингодинская | 0,444 | Ремонт | 14 652,0 |
| 6 | ул. Ленская | 0,43 | Ремонт | 1 419,0 |
| 7 | ул. Молодёжная | 0,288 | Ремонт | 9 504,0 |
| **8** | ул. Ононская | 0,25 | Ремонт | 825,0 |
| 9 | ул. Полевая | 0,35 | Ремонт | 1 155,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | ул. Цветочная | 0,462 | Ремонт | 15 246,0 |
| 12 | ул. Широкая | 0,742 | Ремонт | 24 486,0 |
| 13 | ул. Шировая (Майская) | 0,12 | Ремонт | 396,0 |
| 14 | ул. Шоссейная | 0,372 | Ремонт | 12276,0 |
| 15 | ул. Ясная | 0,296 | Ремонт | 9768,0 |
| **2027 год** | | | | |
| 1 | ул. Алтайская | 0,534 | Ремонт | 17 622,0 |
| 2 | ул. Гагарина | 0,496 | Ремонт | 16 368 ,0 |
| 3 | переулок. Гагарина | 0,2 | Ремонт | 66 |
| 4 | ул. Журавлева | 0,78 | Ремонт | 2 574,0 |
| 5 | ул.Западная | 0,309 | Ремонт | 10 197,0 |
| 6 | ул.Залинейная | 0,184 | Ремонт | 6 072,0 |
| 7 | ул. Лазо | 0,482 | Ремонт | 15 906,0 |
| 8 | ул. Луговая | 0,33 | Ремонт | 1089,0 |
| 9 | ул. Мира | 0,617 | Ремонт | 20 361,0 |
| **10** | ул. 70 лет Октября | 0,455 | Ремонт | 15 015,0 |
| 11 | ул. Рабочая | 0,416 | Ремонт | 13 728,0 |
| 12 | ул. Радужная | 0.87 | Ремонт | 2 871,0 |
| **13** | ул. Садовая | 0,681 | Ремонт | 22 473,0 |
| 14 | ул. Фермерская | 0,528 | Ремонт | 1 548,0 |
| 15 | ул. Дорожная | о,з | Ремонт | 9,9 |
| **2028 год** | | | | |
| 1 | ул. Озёрная | 0,328 | Ремонт | 10 824,0 |
| 2 | ул. Спортивная | 0,217 | Ремонт | 7 151,0 |
| 3 | ул. Уральская | 0,294 | Ремонт | 9 702,0 |
| 4 | ул. Агинская | 0.544 | Ремонт | 17 952,0 |
| 5 | ул. Ангарская | 0,125 | Ремонт | 4 125,0 |
| **6** | ул. Безречная | 0,508 | Ремонт | 1 524,0 |
| 7 | ул. Ведерникова | 0,531 | Ремонт | 17 523,0 |
| 8 | ул. Июньская | 0,494 | Ремонт | 16 302,0 |
| **9** | ул. Нагаданская | 0,455 | Ремонт | 15 015,0 |
| **10** | ул. Песочная | 0,518 | Ремонт | 17 094,0 |
| 11 | ул. Просёлочная | 0,87 | Ремонт | 2 871,0 |
| 12 | ул. Сельская | 0,498 | Ремонт | 16 434,0 |
| **13** | ул. Совхозная | 0,177 | Ремонт | 5 841,0 |
| 14 | ул. Строителей | 1,052 | Ремонт | 34 716,0 |
| 15 | ул. Юбилейная | 0,53 | Ремонт | 1 749,0 |
| **16** | ул. XI111 | 0,37 | Ремонт | 1 221,0 |
| **2029 год** | | | | |
| 1 | ул. Аргунская | 0,252 | Ремонт | 8 316,0 |
| 2 | ул. Байкальская | 0,363 | Ремонт | 11 979,0 |
| 3 | ул. Восточная | 0,118 | Ремонт | 3 894,0 |
| 4 | ул. Казачья | 0,604 | Ремонт | 19 932,0 |
| 5 | ул. Светлая | 0,112 | Ремонт | 3 696,0 |
| **6** | ул. Вербная | 0,48 | Ремонт | 1584,0 |
| 7 | ул. Гвардейская | 0,41 | Ремонт | 1353,0 |
| **8** | ул. Геологическая | 0,38 | Ремонт | 1 254,0 |
| 10 | ул. Заветная | 0,37 | Ремонт | 111,0 |
| И | ул. Загородная | 0,68 | Ремонт | 2 244,0 |
| 12 | ул. Засолочная | 0,81 | Ремонт | 2 673,0 |
| 13 | ул. Звездная | 0,707 | Ремонт | 23 3310,0 |
| 14 | ул. Народная | 0,875 | Ремонт | 28 875,0 |
| 15 | ул. 65 лет Победы | 0,421 | Ремонт | 13 893,0 |
| 16 | ул. Сибирская | 0,21 | Ремонт | 693,0 |
| 17 | ул. Солнечная | 0,21 | Ремонт | 639,0 |
| 18 | ул. 1-я Сопочная | 0,58 | Ремонт | 1 914,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | ул. Холмистая | 0,708 | Ремонт | 23 364,0 |
| 20 | ул. Автомобильная | 0,388 | Ремонт | 12 804,0 |
| **2030 год** | | | | |
| 1 | ул. Борзинская | 0,422 | Ремонт | 1 266,0 |
| 2 | ул. Братская | 0,32 | Ремонт | 1 056,0 |
| 3 | ул. 100-лет Забайкальску | 0,317 | Ремонт | 10 461,0 |
| 4 | ул. Магистральная | 1,4 | Ремонт | 46 200,0 |
| 5 | ул. Международная | 0,12 | Ремонт | 396,0 |
| 6 | ул. Светланская | 0,456 | Ремонт | 15 048,0 |
| 7 | ул. Таможенная | 0,514 | Ремонт | 16 962,0 |
| 8 | ул. Чикойская | 0,478 | Ремонт | 15 774,0 |
| 9 | ул. Школьная | 0,646 | Ремонт | 21 318,0 |
| 10 | ул. Южная | 0,33 | Ремонт | 1 089,0 |
| 11 | ул. Дачная | 0,211 | Ремонт | 6 963,0 |
| 26 | ул. Крымская | 0,96 | Ремонт | 3 168,0 |
| 27 | ул. Лапшина | 0,13 | Ремонт | 429,0 |
| 28 | ул. Блюхера | 0,314 | Ремонт | 10 362,0 |
| 29 | ул. Знаменская | 0,41 | Ремонт | 1 353 ,0 |
| 30 | ул. Придорожная | 0,678 | Ремонт | 22374,0 |
| 31 | ул. Рябиновая | 0,41 | Ремонт | 1 353,0 |
| 32 | ул. Апрельская | 0,26 | Ремонт | 858,0 |
| 33 | ул. Забайкальская | о,з | Ремонт | 99,0 |
| 34 | ул. Суходольная | 0,323 | Ремонт | 10 659,0 |
| **2031** | | | | |
|  | ул. 1-я дачная | 0,352 | Ремонт | 11 616,0 |
|  | ул. 1-я А дачная | 0,46 | Ремонт | 1 515,0 |
|  | ул. 1-я- Б дачная | 0,277 | Ремонт | 891,0 |
|  | ул.2-я Дачная | 0,21 | Ремонт | 693,0 |
|  | ул. 2-я -А дочная | 0,28 | Ремонт | 924,0 |
|  | ул. 2-я- Б дачная | 0,245 | Ремонт | 8085,0 |
|  | ул. 3-я Дачная | 0,687 | Ремонт | 22 671,0 |
|  | ул. 4-я Дачная | 0,761 | Ремонт | 25 113,0 |
|  | ул. 5-я Дачная | 1,1 | Ремонт | 36 300,0 |
|  | ул. 6-я Дачная | 1,496 | Ремонт | 49 368,0 |
|  | ул. 7-я Дачная | 1,44 | Ремонт | 47 520,0 |
|  | ул. 8-я Дачная | 10,77 | Ремонт | 47 520,0 |
|  | ул. 9-я Дачная | 0,291 | Ремонт | 9 603,0 |
|  | ул. 10-я Дачная | 0,59 | Ремонт | 19 470,0 |
|  |  |  |  | **Итого:** 1 034 764,0 |
| **Соде** | | **ржание дорог 2023-2024 гг.** | | |
|  | ул. Болотова | 0,967 | ремпрофилировка, подсыпка. |  |
|  | ул. Малая | 0,496 | ремпрофилировка, подсыпка. |  |
|  | ул. Партизанская | 0,250 | ремпрофилировка, подсыпка, ямочный ремонт |  |
|  | ул. Ключевская | 0,911 | ремпрофилировка, подсыпка. |  |
|  | ул. Пионерская | 0,253 | ремпрофилировка, подсыпка. |  |
|  | ул. Степная | 0,685 | ремпрофилировка, подсыпка. |  |
|  | ул. Пограничная | 1,077 | ремпрофилировка, подсыпка. |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул. Советская | 0,478 | ремпрофилировка, подсыпка. |  |
|  | переулок. Коммунальный | 0,903 | ремпрофилировка, подсыпка. |  |
|  | ул. Советская | 0,478 | ремпрофилировка, подсыпка. |  |
|  | ул. Пушкина | 1,153 | ремпрофилировка, подсыпка |  |
|  | ул. Совхозная | 0,177 | ремпрофилировка, подсыпка. |  |
|  | ул. Строителей | 1,052 | ремпрофилировка, подсыпка. |  |
|  | ул. Юбилейная | 0,53 | ремпрофилировка, подсыпка |  |
|  | ул. Просторная | 0,732 | ремпрофилировка, подсыпка. |  |
|  | ул. Раздольная | 0,708 | ремпрофилировка, подсыпка |  |