|  |  |
| --- | --- |
| **Администрация городского поселения «Забайкальское»**  **Муниципального района «Забайкальский район»** | |
| **Постановление** | |
| **«29» июля 2014 г.** | **№ 237** |
| **пгт. Забайкальск** | |
| **Об утверждении муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Забайкальское»** | |
| В соответствии с пунктом 1 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, [пунктом 2 статьи 3](consultantplus://offline/ref=D35A817AC0A0EDB9272B0549E777A93B8FF78D74A68271520D81B79841D676AFDC7D282369A80E645DA35BFF39T2NEA) Закона Забайкальского края "О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края", Уставом городского поселения «Забайкальское», Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, утвержденной Постановлением Правительства Забайкальского края № 373 от 30.06 2014 года постановляю:   1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Забайкальское»; 2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя главы по общим вопросам; 3. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте городского поселения «Забайкальское» и в информационном вестнике «Вести Забайкальска». | |
| **И.о. Главы городского поселения**  **«Забайкальское» О.В. Писарева** | |

Утверждена

Постановлением

Администрации городского

поселения «Забайкальское»

№ 237 от 29.07.2014 года

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ**

**ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ»**

**ПАСПОРТ**

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО

ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Забайкальское» (далее - Программа) |
| Дата утверждения Программы | Постановление Администрации городского поселения «Забайкальское от № 237 от 29.07.2014 года" Об утверждении муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Забайкальское» |
| Основание для разработки Программы | Пункт 1 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, [пункт 2 статьи 3](consultantplus://offline/ref=D35A817AC0A0EDB9272B0549E777A93B8FF78D74A68271520D81B79841D676AFDC7D282369A80E645DA35BFF39T2NEA) Закона Забайкальского края "О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края", Устав городского поселения «Забайкальское», Региональная программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, утвержденной Постановлением Правительства Забайкальского края № 373 от 30.06 2014 года. |
| Заказчик Программы | Администрация городского поселения «Забайкальское» |
| Основной разработчик Программы | Администрация городского поселения «Забайкальское» |
| Цель и задача Программы | *Цель:* улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Забайкальское», за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.  *Задача:* эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения, «Забайкальское» за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества (комплексный либо отдельных видов работ) |
| Срок реализации Программы | 2014 - 2043 годы |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате выполнения мероприятий программы ожидается:  проведение своевременного капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Забайкальское», за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу;  создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского поселения «Забайкальское» |

Раздел 1. **ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОСНОВНЫЕ**

**ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

В настоящее время техническое состояние большого количества многоквартирных домов в городском поселении «Забайкальское» не соответствует современным требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам жилищного фонда. Главная причина плохого состояния многоквартирного жилищного фонда - многолетнее отсутствие надлежащего технического обслуживания.

Актуальность принятия настоящей Программы обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг и потенциальной аварийностью объектов жилищного фонда, экономические - с высокими эксплуатационными затратами на его содержание.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта.

Реализация указанных принципов должна обеспечить проведение капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет провести комплекс организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий для достижения поставленной цели.

Раздел 2. **ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ПРОГРАММЫ**

Целью Программы является улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Забайкальское», за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Для достижения указанной цели планируется выполнение мероприятий, направленных на решение следующей задачи:

эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Забайкальское», за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

В результате мероприятий Программы будут созданы безопасные и благоприятные условия проживания граждан во всех многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Забайкальское».

Раздел 3. **ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ**

**РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,**

**РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ»**

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Забайкальское», включает в себя:

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

утепление и (или) ремонт фасада;

установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

ремонт фундамента многоквартирного дома.

Дополнительно за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, могут быть профинансированы следующие виды работ:

разработка проектной документации, в случае если законодательством Российской Федерации требуется ее разработка;

проведение государственной экспертизы проекта, историко-культурной экспертизы в отношении многоквартирных домов, признанных официально памятниками архитектуры, в случае если законодательством Российской Федерации требуется проведение таких экспертиз;

осуществление строительного контроля.

Раздел 4. **ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

[Перечень](#Par151) многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Забайкальское», в отношении которых на период реализации Программы планируется проведение капитального ремонта общего имущества, приведен в приложении N 1 к настоящей Программе.

Раздел 5. **ПОРЯДОК АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Основаниями для актуализации Программы могут являться:

выбытие или появление многоквартирных домов, подлежащих исключению (включению) из Программы (в Программу);

изменение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу;

изменение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу;

иные основания, влекущие необходимость внесения изменений в Программу.

Программа подлежит актуализации не реже чем один раз в год в срок не позднее 30 апреля года, предшествующего году реализации Программы. При актуализации Программы утверждается перечень домов, включенных (исключенных) в Программу (из Программы), а также перечень домов, по которым изменена очередность проведения капитальных ремонтов.

Внесение в Программу изменений, предусматривающих сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества, не допускается, за исключением случаев принятия соответствующего решения собственниками помещений в конкретном многоквартирном доме.

При актуализации Программы одновременно осуществляется актуализация соответствующих краткосрочных планов реализации Программы.

Раздел 6. **ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ КРАТКОСРОЧНЫХ**

**ПЛАНОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Разработка краткосрочных планов реализации Программы направлена на конкретизацию сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с определением необходимого объема финансирования.

Краткосрочные планы реализации Программы разрабатываются сроком на один год.

Подготовка и утверждение краткосрочных планов реализации Программы включают в себя следующие этапы:

Администрация городского поселения «Забайкальское» разрабатывает краткосрочные планы реализации Программы и направляют их в Министерство территориального развития Забайкальского края в срок до 1 июня года, предшествующего году реализации Программы;

Краткосрочный план реализации Программы конкретизирует сроки проведения капитального ремонта, уточняет планируемые виды работ/услуг по капитальному ремонту.

Краткосрочные планы разрабатываются на основе фактических смет, разработанных для каждого дома, включенного в краткосрочный план. Краткосрочный план содержит следующие данные:

многоквартирный дом, его адрес;

вид работ (услуг) по капитальному ремонту с указанием технических/конструктивных элементов объекта общего имущества, подлежащих такому ремонту, исходя из сметы, составленной на такие работы;

объем финансирования на проведение капитального ремонта.

Краткосрочные планы реализации Программы подлежат опубликованию.

Приложение к программе

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных

на территории городского поселения «Забайкальское»,

утвержденной постановлением

Администрации городского поселения «Забайкальское»

№ 237 от 29 июля 2014 года

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ», В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ**

**ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Номер п/п | Муниципальное образование | Адрес многоквартирного дома | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Плановый год проведения капитального ремонта общего имущества |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Даурская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Даурская, д. 1 | Утепление и ремонт фасада, Ремонт крыши | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Даурская, д. 1 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
| 2 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Даурская, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Даурская, д. 10 | Ремонт крыши | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Даурская, д. 10 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
| 3 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Даурская, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Даурская, д. 12 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
| 4 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 10 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 5 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 12 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
| 6 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 14 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 7 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 16 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 8 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 18 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 9 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
| 10 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 20 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 11 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 22 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 12 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 26 | Утепление и ремонт фасада | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 26 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
| 13 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 30 | Утепление и ремонт фасада | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 30 | Ремонт крыши | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 30 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 14 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 31 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 31 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 31 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 15 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 32 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 32 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 32 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 16 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 33 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 33 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 33 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 17 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 34 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 34 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 34 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 34 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 18 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 35 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 35 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 35 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 19 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 36 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 20 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 37 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 37 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 37 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 37 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 21 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 38 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 38 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 38 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 22 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 4 | Ремонт крыши | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
| 23 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 40 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 40 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 40 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 24 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 42 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 42 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 42 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 42 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 25 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 46 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 46 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 46 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 26 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 27 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 50 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 50 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 28 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 60 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 60 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт фундамента | 2014-2043 |
| 29 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Утепление и ремонт фасада | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 1 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 30 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 10 | Утепление и ремонт фасада | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 10 | Ремонт крыши | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2043 |
| 31 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 16 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
|  |  |  |  | 2014-2043 |
| 32 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 17А | Утепление и ремонт фасада | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 17А | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 17А | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2043 |
| 33 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 19 | Утепление и ремонт фасада | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 19 | Ремонт крыши | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2043 |
| 34 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 2 | Утепление и ремонт фасада | 2014-2043 |  | **пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 17А** | **Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения** | **2023-2027** |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2043 |
| 35 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Утепление и ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 36 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 23 | Утепление и ремонт фасада | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2043 |
| 37 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 26 | Утепление и ремонт фасада | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 26 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
| 38 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 39 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 40 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 37 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 37 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 41 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 45 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 45 | Ремонт крыши | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 45 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 45 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 42 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 47 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 47 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 47 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 43 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 49 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 49 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 49 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 49 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 44 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 51 | Ремонт крыши | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 51 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 45 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 55 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 55 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 55 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 55 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 46 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 56А | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 56А | Утепление и ремонт фасада, Ремонт крыши | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 56А | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2043 |
| 47 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2014-2043 |
| 48 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 8 | Утепление и ремонт фасада | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2043 |
| 49 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 81 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 81 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 50 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 83 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 83 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
| 51 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 85 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 85 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 52 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 94 | Утепление и ремонт фасада | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 94 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 94 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 53 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Утепление и ремонт фасада | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 1 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 54 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 101 | Утепление и ремонт фасада | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 101 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 101 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 55 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 105 | Утепление и ремонт фасада | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 105 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 105 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 56 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 115 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 115 | Утепление и ремонт фасада, Ремонт фундамента | 2014-2043 |
| 57 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 121 | Утепление и ремонт фасада | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 121 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 121 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 58 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 123 | Утепление и ремонт фасада | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 123 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 123 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 59 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 127 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 127 | Утепление и ремонт фасада | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 127 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 127 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 60 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 13 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 61 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 15 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 62 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 17 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 63 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 64 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 23 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 65 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 25 | Ремонт крыши | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 25 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 66 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Утепление и ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 67 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 27 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 68 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 28 | Утепление и ремонт фасада | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 28 | Ремонт крыши | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2043 |
| 69 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 3 | Ремонт крыши | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2043 |
| 70 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 30 | Утепление и ремонт фасада | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 30 | Ремонт крыши | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2043 |
| 71 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 31 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 31 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 31 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 31 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 72 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 33 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 33 | Ремонт крыши | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 33 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 33 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 73 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 35 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 35 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 35 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 74 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 4 | Утепление и ремонт фасада | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2043 |
| 75 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 42 | Ремонт фундамента, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 76 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 44 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 44 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
| 77 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 46 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 46 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 46 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 78 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 47 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 47 | Ремонт крыши | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 47 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 47 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 79 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 49 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 49 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 49 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 49 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 80 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 50 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 50 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 50 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 81 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 51 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 51 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 82 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 52 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 52 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 52 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 83 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 53 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 53 | Ремонт крыши | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 53 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 53 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 84 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 54 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 54 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 54 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 85 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 55 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 55 | Ремонт крыши | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 55 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 55 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 86 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 56 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 56 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 56 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 87 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 57 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 57 | Ремонт крыши | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 57 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 57 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 88 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 58 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 58 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 58 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 89 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 59 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 59 | Ремонт крыши | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 59 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 59 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 90 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 61 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 61 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 61 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 91 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 62 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 62 | Утепление и ремонт фасада | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 62 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт крыши | 2014-2043 |
| 92 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 63 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 63 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 93 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 65 | Утепление и ремонт фасада | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 65 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 65 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 94 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 67 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 67 | Ремонт крыши | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 67 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 67 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 95 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 74 | Ремонт крыши | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 74 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 74 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 96 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 76 | Ремонт крыши | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 76 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 97 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 78 | Утепление и ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 98 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 81 | Утепление и ремонт фасада | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 81 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 81 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 99 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 83 | Утепление и ремонт фасада | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 83 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 83 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 100 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 85 | Утепление и ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 101 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 87 | Утепление и ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 102 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 91 | Утепление и ремонт фасада | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 91 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 91 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 103 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 91a | Утепление и ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 104 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 93 | Утепление и ремонт фасада | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 93 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 93 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 105 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 95 | Утепление и ремонт фасада | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 95 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 95 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 106 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 97 | Утепление и ремонт фасада | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 97 | Ремонт крыши | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 97 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 97 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 107 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Утепление и ремонт фасада, Ремонт фундамента, Ремонт крыши, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 108 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 5 | Утепление и ремонт фасада | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2043 |
| 109 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Новая, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Новая, д. 1 | Утепление и ремонт фасада | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Новая, д. 1 | Ремонт крыши | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Новая, д. 1 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
| 110 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Новая, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Новая, д. 4 | Утепление и ремонт фасада | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Новая, д. 4 | Ремонт крыши | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Новая, д. 4 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
| 111 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 1 | Утепление и ремонт фасада | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2014-2043 |
| 112 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 10 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 113 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 114 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
| 115 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
|  | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, д. 3 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
| 116 | р-н. Забайкальский | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2043 |
|  |  | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2014-2043 |
|  |  | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2043 |
|  |  | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 6 | Ремонт фундамента | 2014-2043 |
|  |  | пгт. Забайкальск, ул. Советская, д. 6 | Ремонт фасада, Ремонт крыши | 2014-2043 |
|  |  |  |  |  |