| Администрация городского поселения «Забайкальское» Муниципального района «Забайкальский район» |  |
| --- | --- |
| Распоряжение |  |
| «13» марта 2015 г. | № 153 |
| пгт. Забайкальск |  |

О комплексе мер («дорожной карте») по развитию жилищно-коммунального хозяйства городского поселения «Забайкальское»

В соответствии со статьей 14  Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г., в связи с возникшей необходимостью распоряжаюсь:

1. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») по развитию жилищно-коммунального хозяйства городского поселения «Забайкальское»;

2.  Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава городского поселения

«Забайкальское»                                                                            Ермолин О.Г.

- УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

городского поселения

«Забайкальское» №_153 от 13.03.2015 г.

- Комплекс мер («дорожная карта»)

по развитию жилищно-коммунального хозяйства городского поселения «Забайкальское»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Предлагаемый механизм реализации | Индикаторы | Срок | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание и организация работы в городском поселении Забайкальское «Центров поддержки собственников» совместно с Региональным центром общественного контроля в сфере ЖКХ, осуществляющих деятельность по поддержке собственников, пользователей помещений в реализации их прав и законных интересов в жилищной сфере, в том числе в части оказания содействия в организации подготовки и проведения общих собраний собственников помещений в МКД (далее – центры поддержки); организация мониторинга работы указанных структур поселении | Повышение «чистоты» и законности проведения общих собраний собственников помещений в МКД; повышение информированности собственников в части своих жилищных прав и законных интересов; улучшение качества управления МКД за счет своевременного проведения общих собраний | На основании нормативного акта Правительства Забайкальского края об утверждении порядка и графика создания центров поддержки с разбивкой по муниципальным образованиям, предусматривающий, в том числе, ответственных лиц и периодичность представления информации о реализации графика не реже 1 раза в квартал | 1. Количество (шт.) центров поддержки. 2. Количество (шт.) мероприятий, проведенных центрами поддержки в отчетном периоде. 3. Количество (чел.) граждан, обратившихся в центры поддержки в отчетном периоде | Организация центров поддержки – не позднее 1 квартала 2015 г.; обеспечение работы - постоянно | Администрация городского поселения «Забайкальское» |
|  | Создание и обеспечение деятельности общественных советов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (далее – общественные советы в ЖКХ) (примечание: создание таких советов на уровне Забайкальского края (при высших должностных лицах), в городском поселении «Забайкальское» | вовлечение общественности в общественный контроль ЖКХ | На основании нормативного акта Правительства Забайкальского края о создании общественных советов в сфере ЖКХ, утверждении примерного положения об общественном совете и осуществлении мониторинга деятельности указанных советов | 1. Количество (шт.) общественных советов в ЖКХ. 2. Количество (шт.) ежеквартальных заседаний общественных советов в ЖКХ | Создание общественных советов в ЖКХ - не позднее 1 квартала 2015 г.; обеспечение деятельности – постоянно | Администрация городского поселения «Забайкальское» |
|  | Создание системы мониторинга: а) кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление МКД, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг; б) кредиторской задолженности РСО по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление МКД для предоставления коммунальных услуг в разрезе муниципальных образований; в) кредиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги | Повышение прозрачности и подконтрольности сферы ЖКХ для граждан и муниципальной власти, общественных организаций; повышение эффективности работы управляющих организаций, РСО; обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ | Нормативный акт об утверждении порядка осуществления мониторинга, предусматривающий, в том числе, определение ответственного лица и периодичность сбора информации не реже 1 раза в квартал | 1. Количество организаций, осуществляющих управление МКД, имеющих просроченную креди-торскую задолженность по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, свыше одного расчетного периода (ед.). 2. Объем кредиторской задол-женности организаций, осуществляющих управление МКД (тыс.руб.). 3. Количество ресурсоснабжающих организаций, имеющих просро-ченную кредиторскую за-долженность по оплате топливно- энергетических ресурсов, исполь-зованных для осуществления пос-тавок коммуналь-ных ресурсов организациям, осуществляющим управление МКД, для предоставления коммунальных услуг потребителям свыше одного расчетного периода. 4. Объём кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно- энергетических ресурсов, использованных для осуществления поставок коммунальных ресурсов организациям, осуществляющим управлениеМКД, для предоставления коммунальных услуг потребителям (тыс.руб.) - 5. Уровень платежей населения за жилищно-коммунальные услуги (%). 6. Объём кредиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги (тыс.руб.) | Не позднее 1 квартала 2015 г.; мониторинг постоянно | Администрация городского поселения «Забайкальское», Управляющие компании, РСО |
| - Содержание жилищного фонда, в том числе государственное регулирование деятельности по управлению МКД |  |  |  |  |  |  |
|  | Использование средств финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммуна-льного хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) для софинансирования капитального ремонта МКД Получение средств финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) для софинансирования капитального ремонта МКД | Получение дополнительных средств для проведения капитального ремонта МКД; увеличение объема проводимого капитального ремонта МКД | Подача заявки в Фонд ЖКХ на получение финансовой поддержки на проведение капитального ремонта МКД | Соотношение запланированного объема средств финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ (лимита для Забайкальского края) к полученным средствам финансовой поддержки | 2015 г. | Администрация городского поселения «Забайкальское» |
| IV. Переселение граждан из аварийного жилого фонда |  |  |  |  |  |  |
| V. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждение программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры (далее - ПКР) городского поселения «Забайкальское» | Обеспечение корректной реализации этапа утверждения схем водоснабжения и водоотведения, с учетом потребностей в развитии поселения | Распоряжение Министерства территориального развития Забайкальского края от 24 сентября 2013 г. № 300-р | Наличие утвержденных программ | Завершение работы – 2014 г., далее – постоянно, по мере необходимости | Администрация городского поселения «Забайкальское» |
|  | Проведение работ по выявлению бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства | Актуализация информации об объектах жилищно-коммунального хозяйства | Распоряжение Министерства территориального развития Забайкальского края от 20 марта 2013 г. № 79-р «Об утверждении графиков регистрации прав муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйных объектов муниципальных образований Забайкальского края» | 1. Количество выявленных бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства 2. Количество (шт.) выявленных бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства, право собственности на которые зарегистрировано | 2014 г., актуализация – постоянно, по мере необходимости | Администрация городского поселения «Забайкальское» |
|  | Проведение работ по регистрации в установленном порядке прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства | Создание условий для привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края | Распоряжение Министерства территориального развития Забайкальского края от 20 марта 2013 г. № 79-р «Об утверждении графиков регистрации прав муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйных объектов муниципальных образований Забайкальского края» | 1. Количество (шт., %) зарегистрированных в установленном порядке объектов жилищно-коммунального хозяйства по отношению к общему количеству таких объектов, расположенных на территории городского поселения «Забайкальское» 2. Количество (шт.) бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства по факту на конец отчетного года. | Начало регистрации – 2014 г., далее – постоянно, по мере необходимости | Администрация городского поселения «Забайкальское» |
|  | Разработка схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения Утверждение схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения Актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения | Создание условий для привлечения инвестиций в сферы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения городского поселения «Забайкальское» оптимизация расходов на реализацию схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения | Распоряжение Министерства территориального развития Забайкальского края от 18 марта 2013 г. № 76-р «Об утверждении графиков разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схем теплоснабжения, схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Забайкальского края». Схемы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения с разбивкой по муниципальным образованиям | Проведение публичных слушаний по разработке схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения Наличие утвержденных схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения | Завершение работы – до 1 марта 2015 г., далее – постоянно, по мере необходимости | Администрация городского поселения «Забайкальское» |
|  | Установление долгосрочных параметров регулирования тарифов в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения на территории городского поселения «Забайкальское» | Привлечение инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения.. Обеспечение долгосрочных параметров регулирования тарифов | Решения об установлении долгосрочных параметров тарифного регулирования | Наличие РСО в сфере водоснабжения, теплоснабжения, перешедших на долгосрочные параметры регулирования тарифов | С 2014 г. - в «пилотном режиме», с 2016 г. - постоянно | Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, Администрация городского поселения «Забайкальское», РСО |
| 5.1. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения городском поселении «Забайкальское» | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | Ежеквартальная информация РСО в Администрацию городского поселения «Забайкальское» о состоянии качества услуг водоснабжения и водоотведения по результатам надзорных мероприятий по соответствию качества услуг водоснабжения и водоотведения нормативным требованиям | 1. Доля проб питьевой воды, горячей воды отобранных у потребителя, не соответствующих установленным нормативным требованиям по качеству, в общем объёме проб. 2. Количество нарушений допустимой продолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги |  | Министерство территориального развития Забайкальского края, Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю, Государственная жилищная инспекция по Забайкальскому краю, Администрация городского поселения «Забайкальское», РСО |
|  | Утверждение планов мероприятий, направленных на доведение до надлежащего качества услуг по водоснабжению и водоотведению, предусматривающих обеспечение 90% населения доброкачественной питьевой водой | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | На основании нормативного акта Забайкальского края, утверждающий план мероприятий, предусматривающий достижение целевых показателей качества водоснабжения | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества (%): 2014 г.- 83,5(%); 2017 г. – 84,0(%); 2020 г. - 90%. | Проект акта, план мероприятий - до I квартала 2016 г., работа - постоянно. | Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю, Министерство территориального развития Забайкальского края, Администрация городского поселения «Забайкальское», РСО |
|  | Определение плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды не менее чем в полтора раза | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения. Обеспечение надежности и бесперебойности водоснабжения | На основании нормативного акта Забайкальского края, утверждающий плановые значения надежности систем водоснабжения. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км). | Проект постановление – до III квартала 2015 г. (До 2017 г.) | Министерство территориального развития Забайкальского края, Администрация городского поселения «Забайкальское», РСО |
|  | Определение плановых значений снижения потерь питьевой воды при транспортировке по сетям | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения. Обеспечение надежности и бесперебойности водоснабжения. | На основании нормативного акта Забайкальского края, утверждающий плановые значения надежности систем водоснабжения. | Доля централизованных систем холодного водоснабжения, обеспечивших достижение установленного планового значения показателя «доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)», в общем количестве централизованных систем | Проект постановления - до III квартала 2015 г. Работа - до 2017 г. | Министерство территориального развития Забайкальского края, Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, Администрация городского поселения «Забайкальское», РСО , Управление Росприроднадзора по Забайкальскому краю |
|  | Утверждение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности РСО в сфере водоснабжения и водоотведения | Создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | Нормативный акт Забайкальского края об организации работы по установлению показателей деятельности для РСО в сфере водоснабжения и водоотведения | Наличие РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, в отношении которых установлены показатели деятельности, и наличие РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, фактически осуществляющих деятельность на территории городского поселения «Забайкальское» | Первоначальное утверждение перечня показателей – 2014 г., далее – по мере необходимости | Министерство территориального развития Забайкальского края, Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, Администрация городского поселения «Забайкальское», РСО, Управление Росприроднадзора по Забайкальскому краю, Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю |
|  | Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения | Актуализация информации о состоянии систем централизованного водоснабжения и водоотведения | 1. Правовые акты Забайкальского края: об утверждении порядка осуществления мониторинга проведения техобследования ОМС об организации работы по проведению технологического аудита с утверждением графика проведения данной работы. 2. Отчеты о проведении технического обследования с выделением информации об уровне физического износа основных производственных фондов и уровне потерь при транспортировке | 1. Проведение техническое обследование, с выделением уровня физического износа основных фондов и уровня потерь воды при транспортировке | Проекты актов - II квартал 2015 г. Проведение работы - постоянно. | Министерство территориального развития Забайкальского края, Администрация городского поселения «Забайкальское», РСО |
|  | Анализ финансового состояния организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение | Актуализация информации о состоянии РСО в сфере водоснабжения и водоотведения | Нормативный акт Забайкальского края об утверждении порядка проведения анализа финансового состояния РСО. | 1. Прибыль (убыток) по основной деятельности (% от выручки); 2. Уровень собираемости платежей (%) 3. Дебиторская задолженность (%); 4. Кредиторская задолженность, (%). | Проект приказа – до 01 января 2015 г. Информация за 2014 г., далее ежегодно. Доклад руководителя субъекта Российской Федерации Минстрою России, ФСТ России (периодичность полугодие) | Министерство территориального развития Забайкальского края, Администрация городского поселения «Забайкальское», РСО |
|  | Утверждение программ производственного контроля качества питьевой воды | Повышение качества питьевой воды | Нормативный акт об организации работы по разработке и утверждению программ производственного контроля качества питьевой воды | 1. Наличие организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, утвердивших программу производственного контроля качества питьевой воды 2. Доля проб воды, соответствующих санитарным нормам и правилам (%). | 2014 г., далее корректировка при необходимости | Администрация городского поселения «Забайкальское», РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю. |
|  | Разработка и реализация инвестиционных программ РСО в сфере водоснабжения и водоотведения на территории городского поселения «Забайкальское», в том числе разработка (при необходимости) планов снижения сбросов, планов по приведению качества воды к нормативному уровню в соответствии с законодательством о водоснабжении и водоотведении Разработка и реализация планов снижения сбросов Разработка и реализация планов по приведению качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями | Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства; создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения; повышение качества коммунальных услуг | Нормативный акт об организации работы по разработке технических заданий, принятию схем водоснабжения и водоотведения, утверждению и реализации инвестиционных программ с учетом установления показателей деятельности РСО, планов и утверждением графика проведения данной работы. Проект нормативного правового акта, утверждающего порядок (регламент) осуществления полномочий по согласованию планов снижения сбросов Проект нормативного правового акта, утверждающего порядок (регламент) проведения мониторинга утверждения и реализации РСО планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, планов снижения сбросов | 1. Наличие РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, утвердивших инвестиционные программы 2. Наличие РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, утвердивших планы (отдельно по снижению сбросов и по приведению качества воды в соответствие с законодательством) 3. Объем (шт., тыс. руб.) реализованных мероприятий инвестиционных программ РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, 4. Объем (шт., руб.) реализованных мероприятий планов (отдельно по снижению сбросов и по приведению качества воды в соответствие с законодательством) РСО в сфере водоснабжения и водоотведения | Проект постанов-ления – 1 квартал 2015 г. Планы мероприятий - 1 квартал 2015 г. Реализация планов – постоянно (ежегодное размеще-ние в средствах массовой информа-ции и на сайте муници-пального образова-ния в сети "Интернет" сведений: о качестве питьевой воды, пода-ваемой абонентам с использованием цент-рализован-ных систем водоснабжения на территории муниципального образования; о планах мероприя-тий по при-ведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требо-ваниями; об итогах исполнения этих планов). | Министерство территориального развития Забайкальского края, Администрация городского поселения «Забайкальское», РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю, Управление Росприроднадзора по Забайкальскому краю. |
|  | Реализация подпрограммы «Чистая вода Забайкальского края» | Создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | Постановление Правительства Забайкальского края от 04 июля 2014 года № 387 «Об утверждении государственной программы Забайкальского края «Государственное регулирование территориального развития Забайкальского края», подпрограмма «Чистая вода Забайкальского края» | 1. Объем расходов на реализацию мероприятий программы (тыс. руб.). 2. Объем расходов на реализацию таких мероприятий, финансируемых из регионального и местного бюджетов (тыс. руб.). 3. Объем (%, тыс.рублей) фактически освоенных внебюджетных средств к плановым на отчетный год. 4. Объем (%, тыс.рублей) фактически освоенных средств регионального и местного бюджетов к плановым на отчетный год | Отчет - I квартал 2015 г. | Министерство территориального развития Забайкальского края, Администрация городского поселения «Забайкальское», РСО, Министерство финансов Забайкальского края. |
|  | Определение гарантирующей организации | Определение гарантирующей организации с установлением зоны ее деятельности | Решение органа местного самоуправления поселения о наделении организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, статусом гарантирующей организации с указанием зоны ее деятельности | Наличие гарантирующие организации | Декабрь 2014 г. | Орган местного самоуправления |
| 5.2. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | Переход от использования открытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения к применению закрытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения | Повышение качества горячей воды | Нормативный акт Забайкальского края об организации перехода от использования открытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения к применению закрытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения | Доля горячей воды, подаваемой населению с использованием закрытых систем горячего теплоснабжения к объему с использованием открытых систем теплоснабжения (%) | Прекращение подключения объектов капитального строительства к централизованным открытым системам с 2014 г., переход к применению закрытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения с 01 января 2022 г. | Министерство территориального развития Забайкальского края, Администрация городского поселения «Забайкальское», РСО |
|  | Определение единой теплоснабжающей организации | Определение единой теплоснабжающей организации (организаций) для системы (систем) при утверждении схемы теплоснабжения поселения | Принятие решения органа местного самоуправления (далее - уполномоченный орган) при утверждении схемы теплоснабжения поселения | Наличие РСО которая определена единой теплоснабжающие организацией | IV квартал 2015 г. | Администрация городского поселения «Забайкальское» |
| VI. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
|  | Оснащение объектов абонентов приборами учета тепловой энергии и индивидуальными тепловыми пунктами | Повышение энергоэффективности и снижение объемов потребления воды | Постановление Правительства Забайкальского края от 18 февраля 2014 г. № 78 «Об утверждении государственной программы Забайкальского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае (2014-2020 гг.)» | 1.Доля тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%): 2014 г. - 60 %, 2015 г. – 100 %, 2016 г. – 100 %, 2017 г. – 100 %, 2018 г. – 100 %, 2019 г. – 100 %, 2020 г. – 100 %. 2. Доля тепловой энергии, поставляемой в многоквартирные дома с индивидуальными тепловыми пунктами (%): 2014 г. - 20 %, 2015 г. – 30 %, 2016 г. – 60 %, 2017 г. – 100 %, 2018 г. – 100 %, 2019 г. – 100 %, 2020 г. – 100 %. 3. Расход тепловой энергии в многоквартирных домах в течение отопительного периода (Гкал/кв.м.)6 2014 г. - 0,30 Гкал/кВ.м., 2015 г. – 0,29 Гкал/кВ.м, 2016 г. – 0,28 Гкал/кВ.м, 2017 г. – 0,27 Гкал/кВ.м, 2018 г. – 0,26 Гкал/кВ.м, 2019 г. – 0,25 Гкал/кВ.м, 2020 г. – 0,24 Гкал/кВ.м. 4. Доля воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%): 2014 г. - 30 %, 2015 г. – 50 %, 2016 г. – 80 %, 2017 г. – 100 %, 2018 г. – 100 %, 2019 г. – 100 %, 2020 г. – 100 %. 5. Потребление воды в расчете на 1 человека: 2014 г. – 0,180 л/сутки, 2015 г. – 0,177 л/сутки, 2016 г. – 0,175 л/сутки, 2017 г. – 0,172 л/сутки, 2018 г. – 0,169 л/сутки, 2019 г. – 0,166 л/сутки, 2020 г. – 0,164 л/сутки. | 2014 г. | Министерство территориального развития Забайкальского края, Администрация городского поселения «Забайкальское», РСО |
|  | Реализация в обязательном порядке на объектах бюджетной сферы городского поселения «Забайкальское» в 2014–2016 гг. минимального перечня работ по капитальному ремонту, обеспечивающего повышение энергетической эффективности соответствующего объекта | Повышение энергетической эффективности объектов бюджетной сферы; сокращение текущих расходов на содержание объектов | Нормативный акт Правительства Забайкальского края об утверждении минимального перечня работ с поручением о его обязательной реализации на всех объектах | Отношение количества объектов бюджетной сферы, в которых при проведении капитального ремонта проведены работы из перечня, к общему количеству объектов бюджетной сферы, у которых в отчетном году проведен капитальный ремонт | Утверждение перечня и порядка – 2014 г., далее – реализация перечня в соответствии с установленными сроками | Органы исполнительной власти Забайкальского края, Администрация городского поселения «Забайкальское», РСО |
|  | Утверждение минимального перечня работ, направленных на повышение энергоэффективности МКД, реализация которых осуществляется с использованием средств региональной (муниципальной) поддержки (в рамках реализации региональной и муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности) | Стимулирование энергосберегающего поведения потребителей коммунальных ресурсов; сокращение потребления коммунальных ресурсов; сокращение платы за коммунальные ресурсы | Постановление Правительства Забайкальского края от 18 февраля 2014 г. № 78 «Об утверждении государственной программы Забайкальского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае (2014-2020 годы)» | Отношение количества МКД, в которых реализован минимальный перечень работ, направленных на повышение энергетической эффективности, к общему количеству МКД, расположенных на территории городского поселения «Забайкальское»: 2015 г. – 20 %, 2016 г. – 40 %, 2017 г. – 70 %, 2018 г. – 90 %, 2019 г. – 100 %, 2020 г. – 100 %. | Утверждение перечня и порядка – 2014 г., далее – реализация перечня в соответствии с установленными сроками | Министерство территориального развития Забайкальского края, Администрация городского поселения «Забайкальское», РСО, УК |
|  | Разработка и реализация комплекса мер, направленных на внедрение энергетического сервиса в МКД (в рамках реализации региональной и муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности) | Снижение потребления коммунальных ресурсов; сокращение платы за коммунальные ресурсы; повышение комфорта проживания в МКД | Постановление Правительства Забайкальского края от 18 февраля 2014 г. № 78 «Об утверждении государственной программы Забайкальского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае (2014-2020 годы)» | Отношение количества МКД, в которых заключены энергосервисные договоры, к общему количеству МКД: 2014 г. - 1 %, 2015 г. – 20 %, 2016 г. – 40 %, 2017 г. – 70 %, 2018 г. – 100 %, 2019 г. – 100 %, 2020 г. – 100 %. | Утверждение перечня и порядка – 2014 г., далее – реализация перечня в соответствии с установленными сроками | Администрация городского поселения «Забайкальское», РСО, УК, Министерство территориального развития Забайкальского края |
| VII. Создание региональной системы по обращению с отходами потребления |  |  |  |  |  |  |
|  | Организации работы по выявлению мест несанкционированного размещения отходов Выявление мест несанкционированного размещения отходов | Снижение негативного воздействия на окружающую среду; повышение уровня жизни населения | Распоряжение Губернатора Забайкальского края от 02 сентября 2008 года № 622-р об образовании межведомственной комиссии по совершенствованию системы управления в сфере обращения с отходами производства и потребления Забайкальского края. | 1. Количество выявленных мест несанкционированного размещения отходов (шт.). 2. Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов (шт.) | постоянно | Министерство природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края Администрация городского поселения «Забайкальское» |
|  | Строительство объектов по утилизации, обезвреживанию и размещению отходов, объектов, обеспечивающих выработку из отходов электрической и тепловой энергии | Улучшение экологической ситуации в городском поселении «Забайкальское» | В соответствии с государственной программой Забайкальского края «Охрана окружающей среды» | 1. Мощность вновь введенных сооружений соответствующего типа. 2. Объем производимой электрической и тепловой энергии, млн. кВт*ч | 2015-2016 г.г. | Министерство природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края, Министерство территориального развития Забайкальского края, Администрация городского поселения «Забайкальское» |

_________________________