**Администрация городского поселения «Забайкальское»**

**Муниципального района «Забайкальский район»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

07 июля 2014 года № 220

пгт. Забайкальск

**Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода городского поселения «Забайкальское» 2014-2017 гг».**

В соответствии с Уставом городского поселения «Забайкальское», руководствуясь приказом Министерства территориального развития Забайкальского края от 07.06.2013 года № 22 «Об отборе муниципальных программ по развитию сектора водоснабжения и очистки сточных вод, претендующих на получение средств краевого бюджета, согласно Постановления № 868 от 08.11.2013 года «Об утверждении сроков утверждения программ, а так же внесения изменений в ранее утвержденные муниципальные программы» в рамках краевой долгосрочной программы «Чистая вода Забайкальского края (2011-2015 годы)»,

**постановляю:**

1. Утвердить муниципальную программу «Чистая вода городского поселения «Забайкальское» 2014-2017 годы»
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике «Вести Забайкальска».
4. Постановление Главы городского поселения «Забайкальское» № 737 от 06.08.2013 года «Об утверждении муниципальной долгосрочной программы «Чистая вода городского поселения «Забайкальское» 2013-2015 годы» считать утратившим силу.

И.о.Главы городского поселения О.В. Писарева

«Забайкальское»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ЧИСТАЯ ВОДА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ»

(2014-2017 ГОДЫ)"

2014

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**"Чистая вода городского поселения «Забайкальское» (2014-2017 годы)"**

Наименование Муниципальная программа программы "Чистая вода городского поселения «Забайкальское»

(2014-2017 годы)" (далее – Программа).

Дата утверждения Постановление Главы городского поселения

программы «Забайкальское» от 07.07.2014 г. N 220"Об утверждении

муниципальной программы "Чистая вода

городского поселения «Забайкальское» (2014-2017 годы)".

Заказчик программы Администрация Городского поселения «Забайкальское».

Основной разработчик Администрация городского поселения «Забайкальское»

программы

Цель и задачи Цель:

программы обеспечение населения городского поселения

«Забайкальское» питьевой водой нормативного

качества и в достаточном

количестве в интересах удовлетворения жизненных

потребностей и охраны здоровья граждан.

Задачи:

улучшение качества питьевой воды в соответствии

с требованиями санитарных правил и норм;

обеспечение надежности и бесперебойности работы

систем питьевого водоснабжения и водоотведения;

внедрение современных технологий, повышающих

эффективность работы объектов жизнеобеспечения;

обеспечение охраны окружающей среды и

экологической безопасности при эксплуатации

объектов систем водоснабжения и водоотведения.

Важнейшие целевые Целевыми индикаторами программы являются:

индикаторы программы снижение уровня износа объектов водоснабжения

и водоотведения;

увеличение доли населения, имеющего доступ к

централизованному водоснабжению и канализационной

системе;

увеличение доли населения, потребляющего

питьевую воду надлежащего качества, до 80 %;

сокращение уровня потери воды в сетях

централизованного водоснабжения, в том числе из-за

аварий.

Сроки и этапы Программа предусматривает комплекс мероприятий,

реализации которые предполагается выполнить за период

программы 2014-2017 годов.

Потребность в Объем финансирования программы из бюджетов всех

финансировании уровней с привлечением инвестиций составляет: программы 969,1 млн. рублей,

в том числе бюджет городского поселения

«Забайкальское» - 9,69 млн. руб.

по годам:

2014 год – 39,1 млн. рублей;

2015 год – 310,0 млн. рублей;

2016 год – 310,0 млн. рублей;

2017 год – 310,0 млн. рублей.

Основные ожидаемые В результате реализации мероприятий программы

конечные результаты произойдет:

реализации программы снижение уровня аварийности на объектах

водоснабжения и водоотведения поселка не менее чем на

20 %;

снижение незапланированных издержек на

осуществление аварийно-восстановительных и

ремонтных работ;

увеличение срока эксплуатации объектов

водоснабжения и водоотведения;

повышение качества услуг, предоставляемых

системами коммунальной инфраструктуры по

водоснабжению и водоотведению;

улучшение условий жизнедеятельности населения

городского поселения «Забайкальское»;

улучшение экологической обстановки.

Комплексный системный подход к решению вопросов

обеспечения населения поселения «Забайкальское»

качественными услугами водоснабжения и водоотведения

приведет к повышению эффективности расходования

бюджетных средств в данной сфере деятельности.

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

К основным проблемам п. Забайкальск относится высокая степень физического и морального износа основных фондов, средств и методов производства. Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется низкой производительностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей, планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в два раза выше.

Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье населения и качество жизни. Отсутствие чистой воды и канализации является основной причиной распространения кишечных инфекций, гепатита и болезней желудочно-кишечного тракта, увеличивается степень риска возникновения воднозависимых патологий и усиливается воздействие на организм человека канцерогенных и мутагенных факторов. До 20 % всех заболеваний может быть связано с неудовлетворительным качеством воды. В отдельных случаях отсутствие доступа к чистой воде и канализации приводит к массовым заболеваниям и распространению эпидемий.

Поэтому проблема обеспечения населения качественной питьевой водой в достаточном количестве является одной из приоритетных проблем социального развития любой территории, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.

По данным мониторинга качества питьевая вода в городском поселении «Забайкальское» не отвечает гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям и санитарно-химическим показателям. Сегодня каждый второй житель поселения «Забайкальское» вынужден использовать для питьевых целей воду ненадлежащего качества, не соответствующую по ряду показателей санитарно-гигиеническим требованиям. Большая часть населения не имеет доступа к централизованным источникам водоснабжения и потребляет воду без необходимой предварительной очистки.

Основная причина низкого качества воды, поступающей из источников централизованного водоснабжения, заключается в изношенности коммуникаций и оборудования и устаревших методах очистки.

Санитарно-химическое и микробное загрязнение источников централизованного водоснабжения необходимо устранить путем очистки и обеззараживания воды на водозаборных сооружениях.

Существует проблема вторичного загрязнения водопроводных сетей. Высокая степень износа сетей, многочисленные порывы на трубопроводах влияют на качество воды в бактериально-микробном отношении. Потребность в срочной замене ветхих водопроводных сетей составляет более 90 % от общей протяженности. Ежегодно перекладывается лишь малая часть ветхих сетей (около 2 % от общей протяженности).

Нарушения санитарного режима в водоохранных зонах водозаборов, а в отдельных случаях эксплуатация водозаборов без соответствующих зон санитарной охраны являются основными причинами микробного загрязнения водоисточников.

Проблема питьевого водоснабжения приобретает кризисный характер как по причине выхода из строя водозаборов и систем подачи воды, так и по причине антропогенного загрязнения источников питьевого водоснабжения и ухудшения качества воды в водоисточниках.

Таким образом, обозначенная проблема соответствует приоритетным задачам социально-экономического развития городского поселения «Забайкальское». Данная проблема является многогранной и объемной. Мероприятия по обеспечению населения городского поселения «Забайкальское» питьевой водой требуют комплексного решения и скоординированных действий, максимальная результативность которых может быть обеспечена только с применением программно-целевого метода.

Программа разработана для гарантированного покрытия перспективной потребности в энергоносителях и воде для обеспечения эффективного и качественного снабжения коммунальными ресурсами с минимальными издержками, в целях повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования за счет предоставления возможности быстро подключить новые объекты к коммунальным системам и получение коммунальных услуг по обоснованным ценам.

**1.1. Состояние системы водоснабжения поселка**

Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой и в достаточном количестве является одной из основных задач Программы. Согласно существующей схеме водоснабжения поселка вода питьевого качества поступает из р. Аргунь и скважин Бугутур. В поселок подача воды осуществляется системой магистральных водопроводов.

В настоящее время сети и сооружения водоснабжения имеют высокую степень износа. Результаты их обследования показали, что техническое состояние и оснащение оборудованием не отвечают требованиям надежного обеспечения населения коммунальными услугами. Протяженность сетей водоснабжения составляет **59,4** км, при износе более **96**%.

**1.2. Состояние системы водоотведения**

Обеспечение населения доброкачественными услугами по водоотведению является одной из проблем коммунального комплекса. В настоящее время система водоотведения имеет ряд недостатков, которые оказывают негативное влияние на качество предоставляемых услуг населению по отводу сточных вод.

В настоящее время сети и сооружения канализации поселка имеют высокую степень износа. Протяженность городских сетей канализации **10,55** км при износе более **95**%. Такая степень износа требует значительных затрат на поддержание сетей в рабочем состоянии.

Раздел 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Целью программы является обеспечение населения Городского поселения «Забайкальское» питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан путем строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства.

**Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:**

- улучшение качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм;

- обеспечение надежности и бесперебойности работы систем питьевого водоснабжения и водоотведения;

-внедрение современных технологий, повышающих эффективность работы объектов жизнеобеспечения;

- обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности при эксплуатации объектов систем водоснабжения и водоотведения.

**Реализация мероприятий программы осуществляется по следующим направлениям:**

- информационно-аналитические мероприятия;

- мероприятия по мониторингу состояния систем водоснабжения и водоотведения;

- мероприятия по развитию инфраструктуры водоснабжения и водоотведения.

**Сроки реализации мероприятий программы:** Программа предусматривает комплекс мероприятий, которые предполагается выполнить за период 2014-2017 годы. Для контроля выполнения мероприятий программы определены следующие целевые индикаторы, характеризующие эффективность выполнения программных мероприятий:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целевые индикаторы** | **Показатели по годам** | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Уровень износа объектов водоснабжения и водоотведения, % | 50 | 47 | 43 | 28 |
| Доля населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению и канализационной системе, % | 79 | 81 | 84 | 87 |
| Доля населения, потребляющего питьевую воду надлежащего качества, % | 73 | 76 | 80 | 85 |
| Уровень потери воды в сетях централизованного водоснабжения, в том числе из-за аварий, % | 17,5 | 16 | 14,5 | 12 |

Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий программы осуществляется из средств бюджетов всех уровней с привлечением инвестиций. Объем финансирования из средств бюджета городского поселения «Забайкальское» составляет 1 % от общей суммы. Финансирование обеспечивается в размерах, установленных законом о бюджете Городского поселения «Забайкальское» на соответствующий финансовый год.

Потребность в финансировании программы составляет 969,1 млн. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 39,1 млн. рублей;

2015 год – 310,0 млн. рублей;

2016 год – 310,0 млн. рублей;

2017 год - 310,0 млн. рублей.

Реализация мероприятий программы позволит дополнительно привлечь средства федерального и краевого бюджетов, а также внебюджетных источников.

Привлечение средств федерального и краевого бюджетов будет осуществляться в рамках государственной программы и федеральной целевой программы по вопросам обеспечения населения чистой питьевой водой.

Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Текущее управление реализацией программы осуществляется заказчиком программы. Заказчик программы ежегодно в установленном порядке уточняет перечень финансируемых мероприятий программы на очередной финансовый год, определяет сроки их реализации и объемы финансирования.

Раздел 5. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы осуществляется Администрацией городского поселения «Забайкальское», организациями коммунального комплекса, подрядными организациями, привлекаемыми на договорной основе к выполнению работ по реализации программных мероприятий.

Реализация мероприятий программы позволит получить социальный, экономический и экологический эффект.

Экономическая эффективность будет выражаться в следующем. Реализация мероприятий программы позволит провести модернизацию действующих и строительство новых объектов водоснабжения и водоотведения, создать условия для бесперебойного функционирования данных объектов инфраструктуры, снизить аварийность систем коммунальной инфраструктуры и уменьшить уровень потерь воды. В результате сократятся расходы на содержание объектов водоснабжения и водоотведения; произойдет снижение издержек производства и себестоимости услуг водоснабжения и водоотведения предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Социальная эффективность будет выражаться в следующем. Реализация мероприятий программы позволит обеспечить качественное и бесперебойное предоставление населению услуг водоснабжения и водоотведения. Население будет обеспечено питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве для удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан. Обеспечение населения чистой водой окажет непосредственное влияние на снижение смертности, в особенности детской, и увеличение продолжительности жизни населения Городского поселения «Забайкальское».

Экологическая эффективность реализации программы будет выражаться в снижении отрицательного воздействия на окружающую среду, на жизнедеятельность человека вследствие аварийных ситуаций на объектах водоснабжения и водоотведения и низкого качества услуг, представляемых населению данными системами коммунальной инфраструктуры.

Реализация мероприятий программы не повлечет за собой негативных экологических последствий.

В результате реализации мероприятий программы произойдет:

снижение уровня аварийности на объектах водоснабжения и водоотведения поселения не менее чем на 20 %;

снижение незапланированных издержек на осуществление аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

увеличение срока эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения поселения;

повышение качества услуг, предоставляемых системами коммунальной инфраструктуры по водоснабжению и водоотведению;

улучшение условий жизнедеятельности населения Городского поселения «Забайкальское»;

улучшение экологической обстановки.

Комплексный системный подход к решению вопросов обеспечения населения качественными услугами водоснабжения и водоотведения приведет к повышению эффективности расходования бюджетных средств в данной сфере деятельности.

**Приложение № 1**

к [Программе](#sub_1000) чистая вода городского

поселения «Забайкальское» 2014-2017 годы

**Информация**

**о мероприятиях по капитальным вложениям**

**программы "Чистая вода**

**2014 - 2017 годы"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Финансовые затраты** |
|  | **Водоснабжение** |  |
| 1 | 1.Реконструкция водовода «Аргунский»  2.Разработка проекта и строительство насосной станции и водовода Падь Малая Куладжа до третьего подъема | 626,1 млн. руб. |
| 2 | Замена сетей водоснабжения внутри поселка по ул. Красноармейская протяженностью 3 км | 100 млн. руб. |
| 3 | установкой трех технологических зданий для раздачи воды | 1,5 млн. руб. |
| 4 | Частный сектор – бурение скважин:   1. р-н Модульной застройки 2. р-н ул. Пушкина 3. р-н ДЭУч | 4,5 млн.руб. |
| 5 | Замена внутренних сетей ХВС  протяженность 10 км. | 10 млн. руб |
| 6 | Очистные вторая очередь, прием стоков  на 2200 м3 | 150 млн. руб. |
|  | **Водоотведение.** |  |
| 7 | Увеличение диаметра трубы ул. Железнодорожная КНС РУС – КНС ФОК | 22 млн. руб. |
| 8 | Подключение домов по ул. Железнодорожная к центральному канализационному коллектору | 45 млн. руб. |
| 9 | Подключение к центральному канализационному коллектору с увеличением диаметра трубы по ул. Комсомольская, протяженностью наружных сетей 500 м. | 10 млн. руб. |
| **Итого:** | | **969,1 млн. руб.** |

**Приложение № 2**

**к Программе чистая вода городского**

**поселения «Забайкальское» 2014-2017 годы**

**Перечень мероприятий Программы Чистая вода**

**городского поселения «Забайкальское» (2014-2017 годы)"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование объекта | Местонахождение  объекта | Проектная  мощность | Сроки  строительства  (годы) | Форма  собственности |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Очистные сооружения и станции доочистки сточных вод | пгт. Забайкальск | 2160 м3/сутки | 2014-2017 | муниципальная |
| 2. | Вновь начинаемые объекты |  |  |  |  |
| 2.1. | Станции очистки питьевой воды | пгт. Забайкальск | 3000 м3/сутки | 2014-2017 | муниципальная |
| 3. | Проектирование и  строительство |  |  |  |  |
| 3.1. | Объекты водоснабжения |  |  |  |  |
|  | бурение скважин – 12 шт. | Падь Малая Куладжа | 8м3/чx12 | 2014-2017 | муниципальная |
|  | строительство насосной станции | Падь Малая Куладжа |  | 2014-2017 | муниципальная |
|  | монтаж емкостей | Падь Малая Куладжа | 500м3х2шт | 2014-2017 | муниципальная |
|  | прокладка трубопровода диаметр – 89мм | от скважин к насосной станции | 2 км | 2014-2017 | муниципальная |
|  | прокладка трубопровода диаметр – 219-325 мм | от насосной станции до  3-го подъема | 12 км | 2014-2017 | муниципальная |
|  | строительство ЛЭП – 10кВт | от 3-го подъема до Падь Малая Куладжа | 6 км | 2014-2017 | муниципальная |
|  | трансформатор | Падь Малая Куладжа | 250 кВа | 2014-2017 | муниципальная |
|  | установка ж/б опор | от 3-го подъема до Падь Малая Куладжа | 160 шт. | 2014-2017 | муниципальная |
|  | водораздаточные колонки – 3 шт | пгт. Забайкальск |  | 2014-2017 | муниципальная |
|  | скважина – 1 шт | северо-восточная часть пгт. Забайкальск |  | 2014-2017 | муниципальная |
| 3.2. | Внедрение энергоэффективного  оборудования на действующих  муниципальных объектах  водопроводно-канализационного хозяйства |  |  | 2014-2017 | муниципальная |
|  | энергосберегающие двигателя | 1-й, 2-й, 3-й подъемы  водовод «Аргуньский» |  | 2014-2017 | муниципальная |